

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 11.01.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. V. Podului.

*Salubrizarea mecanizată :* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești.

*Lichidarea situației de avariere*: C. Basarabiei-9m2, șos. Hîncești – 1m2, str. V. Alecsandri – 1m2, V. Trandafirilor – 0,5m2, str. Gh. Asachi-2,5m2, str. Melestiu – 2m2, str. Miorița – 2m2.

planificate 12.01.2021:

*Salubrizarea manuală:*str. V. Podului.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Melestiu, Odessa, Gagarin, A. Gării, Columna, Varlaam.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 11.01.2021 :

*Lichidarea situației de avariere*: str. Columna-4,6m2, str. Bucuriei-3m2, str. Mesager – 1,8m2, str. I. Radu-3,2m2.

planificate 12.01.2021:

*lichidarea situației de avariere*: str. I. Radu, Teodorovici, Caragiale, Paris, Tofan.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 11.01.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești-2curse, str. Gr. Ureche-1cursă.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Columna-0,3m2, Armenească-0,6m2, T.Maiorescu-1,3m2, str. Romană-3,2m2, str. Puskin – 0,3m2.

executate 12.01.2021 (în noapte) :

*Salubrizare mecanizată :* bd. Renașterii, C. Orheiului, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, str. Petricani.

planificate 12.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Z. Arbore, Pruncului, M.Roșie, C.Pușkin, Sf. Andrei.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 11.01.2021:

*Salubrizare mecanizată (în noapte) :* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, str. Hr. Botev.

*Salubrizarea mecanizată (în zi):* str. Gr. Botanica, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. V. Crucii.

*Instalarea bordurilor:* bd. Dacia,52 – 30buc.

*Instalarea zidăriilor:* bd. Dacia,52 – 60buc.

*Amenajarea în pietriș:* bd. Dacia,52 – 30tn.

planificate 12.01.2021:

*Amenajarea în pietriș*: bd. Dacia, 52.

*Lichidarea situației de avariere:* Viaduc, bd. Dacia-Aeroport, șos. Muncești, C.Basarabiei.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 11.01.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Dragan.

*Lichidarea situației de avariere*: str, M. Sadoveanu-20m2, str. M. Spătaru-17m2, str. Transnistria-17m2.

planificate 12.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere*: str. Transnistria, M. Manole, M. Drăgan.

*Instalare bordure*: bd. Dacia, 52.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 11.01.2021:

*Deservirea indicatoarelor:* sect. Rîșcani-86buc., Centru-40buc., Buiucani-70buc.

planificate 12.01.2021:

*Salubrizarea deliniatoarelor: sect. Botanica.*

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 11.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Dacia-34buc., str. V. Crucii-18buc., 2cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Gr. Botanica – 1fînt.ridic., 1gril.rid., str. T.Strijca (canal pluvial)-săpătură man.-6m3, dezbaterea beton.-4m3.

planificate 12.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Dacia.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Petricani, str. Dimo.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 11.01.2020:

*Demolarea betonului*: bd. Moscova-7m3.

*Incărcare/transportare gunoi:* bd. Moscova-15t/3curse.

planificate 12.01.2021:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

11-12.01.2021

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-68,3 tn (sare), 36,0 tn (nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP