

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 10.06.2020:

*Gunoi manual*: str. Lomonosov – 0.5 curse.

str. Corolenco – 0.5 curse.

*Instalare borduri mici*: str. Testimiţeanu – 20 buc.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 16 buc.

*Exacvarea/transportarea gunoi*: str. Testimiţeanu – 6 curse (3 Kamaz, 1 Zil, 2 remorcă).

*Demontare borduri vechi*: str. Testimiţeanu – 43 buc.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 11 tn.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu – 2 m3.

executate 10.06.2020-11.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Iorga, str. Ismail, str. Columna, str. Varlaam, bd. Cantemir, bd. Ştefan cel Mare, str. Ciuflea, Viaduct, str. Bucureşti, str. Mateevici, str. Bernardazzi, str. Kogălniceanu, str. Sciusev, str. Pușkin, str. V. Alecsandri, str. Bulgară, str. Armenească, șos. Hîncești+nod rutier, str. Gh. Asachi, str. Halippa.

planificate 11.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Academiei*.*

*Decapare borduri:* str. Testimiţeanu*.*

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Testimiţeanu*.*

*Montare borduri:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani (6 muncitori în zi, 2 muncitori în nopate):***

executate 10.06.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș*: bd. Al. Iulia – 34,1 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Viteazu, str. Al. Sciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituţiei, str. Cornului.

executate 09.06.2020-10.06.2020 (în nopate):

*Frezare parte carosabilă*: str. I. Pelivan – 1600 m2.

executate 10.06.2020-11.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Sciusev, str. Kogălniceanu, str. Mateevici, str. Sf. Ţării, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpuşnei, P. D. Cantemir+cercuri+triunghiuri.

planificate 11.06.2020:

*Amenajarea , compactare pietriș*: bd. Alba Iulia.

*Frezare parte carosabilă*: bd. Alba Iulia.

*Compactare pietriș*: bd. Alba Iulia.

planificate 11-12.06.2020, în nopate:

*Frezare parte carosabilă*: str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 10.06.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 1 cursă, basculant mic.

*Excavare/transportare pămînt:* str. M. Costin – 42 ml bordure exavate, 3 curse (2 Kamaz, 1 Zil).

*Frezare denivelări:* str. M. Costin – 82 m2.

*Încărcare manuală:* str. M. Costin – 2 curse (remorcă).

*Demolarea betonului și betonului asfaltic:* str. M. Costin – 4 m3.

*Borduri noi:* str. M. Costin – 21 ml.

*Compactare sol:* str. M. Costin – 42 ml.

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 42 ml.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, str. C. Moșilor, str. Doina, str. Florilor.

executate 10.06.2020-11.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail, bd. Cantemir, str. Alexandru cel Bun, str. Pușkin, str. P. Rareș, str. Petricani, str. Bd. Voievod, str. Al. Russo, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Bodoni, str. Ierusalimului.

planificate 11.06.2020:

*Dezbatere beton:* str. M. Costin.

*Pregătirea fundației:* str. M. Costin.

*Excavare gunoi:* str. M. Costin.

*Demontare beton asfaltic și beton:* str. M. Costin.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin.

*Pregătirea fundației:* str. M. Costin.

*Montare borduri:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 10.06.2020:

*Montarea zidării, trotuar:* str. Zelinski – 36 buc*.*

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Zelinski – 26,8*.*

*Salubrizarea mecanizată în zi:* şos. Munceşti, com. Băcioi, str. Grenoble, com. Sîngera, str. Pădurii, str. Salcîmilor, bd. Dacia-Aeroport, curbele nod șos. Muncești.

planificate 11.06.2020:

*Reparare grilaje pluviale:* str. N. Zelinski.

*Montare zidării:* str. N. Zelinski.

*Compactare pietriș:* str. N. Zelinski.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. N. Zelinski.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 10.06.2020:

*Asfaltarea:* str. Otovasca, 21*V* – 60 m2, H5, H7.

*Instalare borduri vechi:* str. Otovasca, 21*V* – 2 buc.

*Instalare borduri noi:* str. Otovasca, 21*V* – 9 buc.

*Gunoi manual:* str. Otovasca, 21*V* – 1 cursă.

*Profilare pietriș:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 200 m2.

planificate 11.06.2020:

*Frezare parte carosabilă*: Aleea Mirecea cel Bătrîn.

*Profilare pietriș*: Aleea Mirecea cel Bătrîn.

*Compactare pietriș*: Aleea Mirecea cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 10.06.2020-11.06.2020 (în nopate):

*Aplicare marcaje longitudinale:* str. Gr. Botanică– 650 m2.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* Calea Ieșilor – 160 m2.

planificate 11-12.06.2020, în nopate:

*Aplicare marcaje longitudinale:* str. Gr. Botanică, str. Lunca Bîcului.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* Calea Ieșilor, str. I. Creangă.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 10.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Al. Russo – 14 receptoare.

str. Al. Russo, 61 – 8 fîntîni.

str. G. Latină – 8 fîntîni.

*Repararea colectorului cu diametrul de 1000 mm:* str. M. Monole.

*Spălarea rețelei inginerești:* str. Vlahuță, str. Puțkin.

*Gunoi manual:* str. Al. Russo – 2 curse.

planificate 11.06.2020:

*Repararea colectorului cu diamentrul de 300 mm:* str. Pelivan.

*Dezbaterea rețele:* str. Al. Russo, 61.

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Al. Russo, 61.

***sect. 8 (9 muncitori):***

executate 10.06.2020:

*Montarea borduri mari:* bd. Moscova – 49 m.

*Așternere fundației în pietriș:* bd. Moscova – 1,0 tn.

*Compactarea manuală:* bd. Moscova – 11 m3.

planificate 11.06.2020:

*Excavarea, evacuarea gunoi:* bd. Moscova.

*Montarea borduri:* bd. Moscova.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 10.06.2020:

*Plombare Spital Republican*  – 30 m2, H5, egalizare 2 tn.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu