

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 14.12.2020 :

*Salubrizare manuală:* str. Docuceaev-1cursa.

*Încărcare/transportare pavaj granit:* str. Ciuflea-Șt. cel Mare (subterană).

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, V. Trandafirilor, Melestiu, Inculeț, Testimițeanu, Gh. Cașu, V. Micle, C. Vîrnav, I.C. Suruceanu, T. Strijca, Ungureanu, Grenoble, Miorița, Hîncești, Spicului, Ialoveni, Dr. Viilor, Pietrarilor, Lev. Kaczynski, Academiei.

planificate 15.12.2020:

*Salubrizare manuală:* șos. Hîncești, Sihastrului.

*Încărcare/transportare pavaj granit:* str. Ciuflea-Șt. cel Mare (subterană).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 14.12.2020 :

*Amenajarea acostamentului în pietriș*: com. Trușeni-22,9tn.

*Curățirea canalizării pluviale de frunze și gunoi*: str. I. Creangă-20buc.

*Salubrizare mecanizată:* str. Belinski, Pelivan, N. Costin, Deleanu, Alecsandrescu, 27 Martie, B. Sculeni, Mesager.

14-15.12.2020: bd. Șt.cel Mare, PMAN, Bodoni, București, 31 August, Sciusev, Sf. Țării, S. Lazo, M. Cibotari.

planificate 15.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere în pietriș*: com. Trușeni.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 14.12.2020 :

*Salubrizare manuală:* C.Orheiului-2curse.

*Salubrizare mecanizată:* str. A. Russo, bd. Renașterii, Kiev, Moscova, B. Voievod, C. Orheiului, Petricani, Albișoara.

*Decapare/pregatirefundație*: str. Astronom N. Donici-80m2.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Astronom N. Donici-30,2tn.

*Compactarea manuală a solului:* str. Astronom N. Donici-98m2.

planificate 15.12.2020:

*Excavare/transportare, compactare, amenajare în pietriș*: str. Astronom N. Donici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 14.12.2020:

*Evacuarea gunoiului:* bd. Dacia, 52 – 7curse.

*Salubrizarea subteranelor*: bd. Dacia-Traian, Viaduc-Spitalul nr.1, Muncești,800, Dacia-Aeroport.

*Salubrizare mecanizată (în noapte):* bd. Dacia, Viaduc, Decebal, Decebal, Zelinski, Titulescu, Independenței, Hr. Botev.

*Salubrizare mecanizată (în zi):* șos. Muncești, Gr. Botanică, Sarmizegetusa, Trandafirilor, V. Crucii, Grenoble.

planificate 15.12.2020:

*Decaparea/pregătirea fundației:* bd. Dacia, 52.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 11.12.2020:

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor-1200m2.

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-2curse.

*Săpătură manuală:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-4m3.

*Încărcarea manuală:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-3tn.

*Compactarea manuală:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-100m.l.

*Salubrizare mecanizată (în noapte):* bd. M. cel Bătrîn 4 bord., G. Latină, A. Russo, Sadoveanu, P. Zadnipru, I. Vieru, Studenților.

*Salubrizare mecanizată (în zi):* str. Voluntarilor, M. Manole 4bord., M. Drăgan, Sargidava, Spataru.

planificate 15.12.2020:

*Montarea bordurilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Amenajarea și compactarea pietrișului*: C. Dacilor ***.***

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 14.12.2020:

*Demontarea indicatoarelor rutiere ”parcare rezervată”:* sect. Buiucani-34buc.

planificate 15.12.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 14.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. L. Deleanu-48buc., 1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Renașterii -4recept. noi (ridicare), 2recept. vechi (ridicare), 1cursă gunoi, șos. Muncești-1capac.

*Montarea bordurilor:* str. Florilor-10buc.

*Prelucrarea cu soluție lichidă sodică a receptoarelor:* str. Albișoara-34buc.

planificate 15.12.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. M. Viteazul.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. L. Deleanu.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 14.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-17m3/26t.

*Săpătură manuală:* : bd. Moscova-0,5m3.

*Compactarea pămîntului:* : bd. Moscova-3,6m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-7t.

*Montarea pavajului:* bd. Moscova-15m2.

*Montarea bordurilor:* bd. Moscova-10,4buc.

*Montarea zidăriilor:* bd. Moscova-4,5buc.

planificate 15.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):***

executate 14.12.2020:

*Sector Buiucani.*

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP