

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 15.01.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. C. Vîrnav, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare – Ciuflea, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi, șos.Hîncești – Sihastrului, șos.Hîncești – Spicului, șos.Hîncești 168.

*Lichidarea situației de avariere*: Dr. Viilor-2m2, str. Universității-3m2, str. Korolenco-1m2, str. Docuceaeev-3m2, str. An. Crihan-1m2, str. Pietrarilor-5m2.

*Amenajare b/a suprimat*: str. Testimițeanu-80m2 tr.

planificate 16.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere*: str. Armeneasca, str. Bolgara, str. Tighina, șos. Hîncești, str. Ialoveni, str. Sf. Vineri.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 14-15.01.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. 31 August, str. București, str. Sciusev, str. B. Bodoni, str. S. Lazo.

executate 15.01.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Belinski, str. Alexandrescu.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Caragiale-5,6m2, str. Tofan-5,4m2, str. Marinescu-5,5m2, str. Sucevița-3,4m2, str. Paris-2,1m2.

planificate 16.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere*: str. I. D. Teodorovici, str. Paris, str. T. Vladimirescu, str. Cornului, str. Codreanu.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 15.01.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești-1t.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Putnei-1,3m2, str. Moldovița-2,5m2, str. Gh. Madan-10m2, str. Lupan-1,9m2, str. AL. cel Bun-1,3m2.

planificate 16.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Badiu.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Badiu.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 15.01.2021:

*Evacuare gunoi:* acces Sîngera (curățire canal de scurgere)-16curse.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Cernăuți-13m2, str. Titulescu-4m2, C. Basarabiei-36m2.

planificate 16.01.2021:

*Evacuare gunoi:*  acces Sîngera (curățire canal de scurgere).

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 52.

*Lichidarea situației de avariere:* C. Basarabiei, str. Pădurii.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 15.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere*: str. Varnița-8m2, str. A. Russo-3m2, str. Sargidava-9m2, bd. M. cel Bătrîn-3m2.

planificate 16.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere*: str. Ciocana, str. Varzaru, str. Bulboaca.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 15.01.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Centru-118buc.

planificate 16.01.2021:

*Montarea deliniatoarelor:* șos. Hîncești, str. Sprîncenoaia.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 15.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* șos. Muncești-pod Sîngera (curățare colector)-5m3 săp.man., str. Albișoara, 76/2, 80/2, 82/2-30buc., 1cursă gunoi, str. Bucuriei-26buc., 1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 76/2, 80/2, 82/2-2gril.inst.

planificate 16.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* pod Sîngera (curățare colector).

*Reparația canalizării pluviale*: str. Otovasca.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 15.01.2020:

*Demolare beton:* bd. Moscova-9m3.

*Demontare pavaj*: bd. Moscova-11,5m2.

*Incărcare/transportare pavaj/beton:* bd. Moscova-19,8t/5curse.

planificate 16.01.2021:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

15-16.01.2021

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 31,1t (sare), 9,8t(nisip-sare).

16-17.01.2021

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-1,5t(sare).

17-18.01.2021

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 195,8t(sare), 56,95t (nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc