

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 15.05.2020:

*Montare borduri mari*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 35 ml.

*Demontare borduri mari*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 30 ml.

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 6 curse (2 Zil, 4 Kamaz).

*Salubrizare sunbterane*: str. Sihastrului – şos. Hînceşti.

str. Spicului – şos. Hînceşti .

şos. Hînceşti, 168.

*Gunoi manual*: şos. Hînceşti – 1 cursă remorcă.

planificate 16.05.2020:

*Amenajare trotuar:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani:***

executate 15.05.2020:

*Frezare parte carosabilă*: str. I. Pelivan – 2700 m2/69,1 tn executate în noapte 14-15.05.2020.

*Montare borduri noi*: str. I. Pelivan – 19 buc.

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. I. Pelivan – 7 curse, (4 Kamaz, 3 Zil).

*Strat de egalizare binder*: str. I. Pelivan – 4 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Viteazu, str. Al. Sciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

planificate 16.05.2020:

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. I. Pelivan.

*Gunoi manual*: str. I. Pelivan.

*Montarea borduri*: str. I. Pelivan.

*Comapctarea pietriș*: str. Bucuriei.

***sect. Rîşcani:***

executate 15.05.2020:

*Asfalt mășcat egalizare borduri:* str. M. Costin – 8,3 tn.

*Compactare sol:* str. M. Costin – 38 ml.

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 38 ml.

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 2 curse (remorcă, basculant mic).

*Demontarea beton și beton asfaltic:* str. M. Costin – 0,5 m3.

*Instalarea borduri noi:* str. M. Costin – 38 ml.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. C. Moşişor, str. Doina, str. Ceucari, Socoleni, str. Studenţilor, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

executate 15.05-16.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:*  bd. Renașterii, str. Petricani, str. Kiev, Calea Orheiului – 4 borduri, toatecercuri și triunghiuri, bd. Moscova, bd. B. Voievod, str. Al. Russo.

planificate 16.05.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Costin, str. Florilor.

*Compactare sol:* str. M. Costin.

*Compactare pietriș:* str. M. Costin.

*Montare borduri:* str. M. Costin.

***sect. Botanica:***

executate 15.05.2020:

*Amenajarea acostament:* str. Astronauților – 300 m2.

*Curățare aprte carosabilă de gunoi:* str. Astronauților – 7 curse (5 Kamaz, 2 Zil).

executate 15.05-16.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Dacia (buzunare), bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenţei, str. Zelinski, str. H. Botev, str. Burebista, str. Brîncuși, str. Titulescu.

planificate 16.05.2020:

*Excavarea, profilarea terasament:* str. Astronauților.

*Evacuarea gunoi:* str. Astronauților.

***sect. Ciocana:***

executate 15.05.2020:

*Instalare zidării:* Aleea bd. Mircea cel Bătrîn – 40 buc.

*Transportarea pămînt, gunoi:* Aleea bd. Mircea cel Bătrîn – 1 cursă, remorcă.

*Săpătură manuală:* Aleea bd. Mircea cel Bătrîn – 40 ml.

*Compactare manuală:* Aleea bd. Mircea cel Bătrîn – 40 ml.

*Instalare borduri mari:* str. Bucovina-str. Rădăuțeanu – 20 buc.

*Transportarea pămînt:* str. Bucovina-str. Rădăuțeanu – 3 curse, Kamaz.

*Săpătură manuală:* str. Bucovina-str. Rădăuțeanu – 20 ml.

*Compactare manuală:* str. Bucovina-str. Rădăuțeanu – 20 ml.

planificate 16.05.2020:

*Decapare sol*: str. Rădăuțeanu-str. Bucovinei.

*Profilare terasament*: str. Rădăuțeanu-str. Bucovinei.

*Frezare parte carosabilă*: str. Otovasca, 21.

*Așternere beton asfaltic*: str. Otovasca, 21.

***sect. OCR:***

executate 15.05-16.05.2020 (în noapte):

*Vopsirea părții carosabile:* bd. Dacia – 660 m2.

planificate 16.05.2020:

*Nopate – aplicare marcaj rutier:* bd. Dacia.

***sect. 7:***

executate 15.05.2020:

*Curăţarea canaizării pluviale:* str. Spătaru, 9 – 14 receptoare.

str. Spătaru, 11 – 4 receptoare.

str. Spătaru – 12 receptoare.

*Montarea capac beton:* str. Albișoara – 1 buc.

str. Florilor – 1 buc.

Viaduct – 3 buc.

*Gunoi manual:* str. Spătaru – 1 cursă.

*Spălarea rețelelor ingnerești:* Viaduct, str. 31 August.

*Evacuarea și transportarea pămînt în urma decapării colectorului cu diametrul de 500:* str. Bucovinei.

planificate 16.05.2020:

*Ridicarea fîntîni:* str. Uzinelor.

*Așternere beton asfaltic:* str. Uzinelor.

***sect. 8:***

executate 15.05.2020:

*Decapare asfalt:* bd. Moscova – 80 m2.

*Transport gunoi la 10 km:* bd. Moscova – 30 tn.

*Compactarea suprafeței:* bd. Moscova – 400 m2.

*Așternerea strat de nisip:* bd. Moscova – 10 tn.

*Montare pavaj:* bd. Moscova – 60 m2.

*Așternere strat nisip+ciment:* bd. Moscova – 60 m2.

planificate 16.05.2020:

*Montarea pavajului*:bd. Moscova.

*Profilarea platformei*:bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu