

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 16-17.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, str. București, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. Ciuflea, Viaduc.

executate 17.11.2020 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. C. Vîrnav, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Ialoveni, str. Spicului, str. Pietrarilor, Dr. Viilor.

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești Intrarea Veche-1cursă, șos. Hîncești, str. Spicului-1cursă.

executate 17-18.11.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* str. Testimițeanu-350m2.

planificate 18.11.2020:

*Iinstalare bordure:* str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 16-17.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. N. Iorga, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

executate 17.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Alexandrescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Săpătură manuală:* str. Testimițeanu-6m3.

*Reparația canalizării pluviale:*str. Testimițeanu-1fînt. inst., 7fînt. rid.,2inele beton.

planificate 18.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 17.11.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. Mircești-4curse.

*Excavare fundație bordure:* str. Mircești-35m.l.

*Demolarea betonului*: str. Mircești-1m3.

*Amenajare pietriș*: str. Mircești-5,2t.

planificate 18.11.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești.

*Amenajare pietriș:* str. Mircești.

*Instalare bordure*: str. Mircești.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 17.11.2020:

*Lichidarea situației de avariere*: C. Basarabiei-1,5t., str. Dimineții-2,5t.

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni-900m2.

planificate 18.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni.

*Decaparea b/a uzat/bordure*: str. Independenții, 50.

***sect. Ciocana (6 muncitori):***

executate 17.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan.

Cu*rățirea receptoarelor d frunze și gunoi*: bd. M. cel Bătrîn-40buc., str. G. Latină-10buc., str. P. Zadnipru-11buc., str. I. Vieru-10buc., str. M. Spătarul-28buc., str. A. Russo-14buc., str. I. Dumeniuc-4buc., str. M. Manole-18buc., str. Uzinelor-39buc.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-9curse.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

planificate 18.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Amenajare pietriș:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 16-17.11.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier*: str. I. Pelivan-80m2.

executate 17.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Albișoara-4buc., str. Testimițeanu-4buc.

planificate 18.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. M. cel Bătrîn, str. M. Costin-Dimo, str. Testimițeanu-C. Vîrnav, str. Titulescu-Decebal, str. Uzinelor.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 17.11.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Butucului-6buc., bd. C. Vodă-48buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. A. Russo-reparația țeavă Ø500mm.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Butucului, bd. C. Vodă, str. Albișoara.

planificate 18.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. A. Russo.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. V. Crucii, str. Grenoble.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 17.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. Moscova-38m3/4curse.

*Decapare/transportare b/a uzat*: bd. Moscova-99m2/11,5t.

*Instalare zidării*: bd. Moscova-24buc.

*Instalare bordure*: bd. Moscova-36buc.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-12t.

*Frezare b/a*: bd. Moscova-41m2.

planificate 18.11.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 18.11.2020:

*Pregătire p/a asfaltare*: str. M. Eminescu.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc