

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 18.11.2020 :

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-4curse.

*Amenajare sol*: str. Testimițeanu-10t.

*Salubrizarea manuală:* str. Tăbăcăria Veche-1cursă, str. Pașcani-1cursă. .

executate 18-19.11.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* str. Testimițeanu-800m2.

planificate 19.11.2020:

*Instalare bordure:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 18.11.2020:

*Salubrizarea manuală:*str. Testimițeanu-1cursă.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-3curse.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu-17,3t.

planificate 19.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu.

*Instalare bordure*: str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 18.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, bd. D. Cantemir, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. Petricani, bd. Moscova, str. A. Russo, str. Kiev, bd. Renașterii, str. P. Rareș.

*Salubrizarea manuală*: str. Mircești-3curse, C. Orheiului-1cursă.

*Demolarea betonului*: str. Mircești-2m3.

planificate 19.11.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești.

*Instalare bordure*: str. Mircești.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 18.11.2020:

*Evacuare gunoi*: str. Independenți, 50-2curse.

*Instalare zidării*: str. Independenții, 50-5buc.

*Instalare bordure*: str. Independenții, 50-4buc.

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni-1 000m2.

planificate 19.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni.

*Evacuare gunoi*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana (6 muncitori):***

executate 18.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-6curse.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3

*Compactare fundație*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-130m.l.

planificate 19.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Curățirea canalizării pluviale:* pe sector.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 18.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Albișoara-1buc., str. I. Pelivan-4buc., bd. Dacia-12buc., str. I. Vieru-M. Spătarul-1buc.

planificate 19.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. Moscova,12, str. Frumoasa, 51, bd. Dacia-V. Crucii, str. N. Stănescu-V. Crucii.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 18.11.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. V. Crucii-30buc.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. C. Vodă-1gril.inst.,str. Albișoara-montare țeavă Ø500mm, 2elem.beton..

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. P. Zadnipru, str. Albșoara, bd. Traian.

planificate 19.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. A. Iulia.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. I. Creangă.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 18.11.2020:

*Nivelarea manuală a solului*: bd. Moscova-6m3.

*Compactare manuală*: bd. Moscova-4m3.

*Instalare zidării*: bd. Moscova-40buc.

*Instalare bordure*: bd. Moscova-24buc.

planificate 19.11.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 19.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc