

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 19.11.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. t. Strișcă, str. C. Vîrnav, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești.

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-5t.

*Instalare bordure:* str. Testimițeanu-20buc.

*Instalare zidării:* str. Testimițeanu-4buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-1fînt. inst., 2fînt. rid., 1elem. beton.

executate 19-20.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, str. București, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. Ciuflea, Viaduc.

planificate 20.11.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare – Ciuflea, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi, șos.Hîncești – Sihastrului, șos.Hîncești – Spicului, șos.Hîncești 168.

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 19.11.2020:

*Sapătură manuală:*str. Testimițeanu-3m3.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-9curse.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu-42,6t.

planificate 20.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu.

*Instalare bordure*: str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 19.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților.

*Salubrizarea manuală*: str. Mircești-4curse.

*Demolarea betonului*: str. Mircești-1m3.

*Instalare bordure*: str. Mircești-67buc.

planificate 20.11.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Mircești.

*Amenajare pietriș*: str. Mircești.

*Instalare bordure*: str. Mircești.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 19.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. V. Crucii, bd. Dacia.

*Evacuare gunoi*: com. Țînțăreni-2curse.

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni-1 000m2.

executate 19-20.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Burebista, str. Teilor.

planificate 20.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni.

*Evacuare gunoi*: com. Țînțăreni.

*Decapare b/a uzat*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana (6 muncitori):***

executate 18-19.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

executate 19.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Spătarul, str. M. Sadobveanu, str. M. Drăgan.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4curse.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Compactare fundație*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-60m.l.

*Amenajare pietriș*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30t.

planificate 20.11.2020:

*Amenajare trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 19.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. N. Stănescu-8buc., bd. Moscova, 12-4buc., bd. Dacia-4buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Rîșcani-56buc.

planificate 20.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. 27 Martie-C. Ieșilor, str. T. Vladimirescu-D. Rîșcanu, C. Basarabiei-Tăbăcăria Veche.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 19.11.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Grenoble-24buc., str. V. Crucii-8buc.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. A. Iulia-3gril.rid., C. Ieșilor-2gril.rid., str. Petricani-2gril.rid.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara.

planificate 20.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Renașterii.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Grenoble.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 19.11.2020:

*Decapare/transportare b/a uzat:* bd. Moscova-193m2/22,6t.

*Nivelarea manuală a solului*: bd. Moscova-5m3.

*Compactare manuală*: bd. Moscova-1m3.

*Demontare pavaj*: bd. Moscova-23m2.

*Instalare zidării*: bd. Moscova-24buc.

*Instalare bordure*: bd. Moscova-12buc.

planificate 20.11.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 20.11.2020:

*Așternere b/a :* str. M. Eminescu.

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Centru, sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc