

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 20.11.2020 :

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare – Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi-0,5curse, șos.Hîncești – Sihastrului-0,5curse, șos.Hîncești – Spicului-0,5curse, șos.Hîncești 168-0,5curse.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-5,1t.

*Amenajarea invelișului asfaltic*: str Testimițeanu-222m2.

executate 19-20.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. P Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

executate 21.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*str. 31 August, str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. P. Ungureanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. C. Vîrnav, șos. Hîncești, str. Ialoveni, str. Spicului, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă.

executate 22-23.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, str. Columna, str. Mit. Varlaam, str. P. Hlippa, str. V Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 23.11.2020:

*Frezare denivelări:* str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

*Amenajarea invelișului asfaltic*: str Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 20.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. Constituției, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu-15,5t.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-4curse.

*Instalare bordure:*str. Testimițeanu-48buc.

executate 20-21.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. Sciusev, str. S. Lazo, str. Sf. Țării, str. M. Cibotari.

executate 21.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*str. 31 August, B. Sculeni, str. I. Pelivan, str. N. Cstin, str. L. Deleanu, str. Mesager.

executate 22-23.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 23.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu.

*Instalare bordure*: str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 20.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Studenților, str. Florilor, str. Ceucari, C. Moșilor.

*Salubrizarea manuală*: str. Mircești-4curse.

*Desfacere bordure:* str. Mircești-43buc.

*Demolarea betonului*: str. Mircești-1m3.

*Instalare bordure*: str. Mircești-30buc.

executate 20-21.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. P. Rareș, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. orheiului, str. Petricani.

executate 22-23.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. P. Rareș, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului.

planificate 23.11.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Mircești.

*Amenajare pietriș*: str. Mircești.

*Instalare bordure*: str. Mircești.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 20.11.2020:

*Evacuare gunoi*: com. Țînțăreni-3curse.

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni-1 000m2.

executate 20-21.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, bd. Traian, str. Hr Botev, str. Independenții, str. Burebista, str. Teilor.

executate 21.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. V. Crucii.

executate 22-23.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, bd. Decebal.

*Frezarea părții carosabile:* C. Basarabiei-1 350m2.

planificate 23.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: C. Basarabiei.

*Evacuare gunoi*: com. Țînțăreni.

*Decapare b/a uzat*: com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 19-20.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan, str. Sargidava.

executate 20.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntrailor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan.

*Instalare zidării:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-86buc.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3m3.

*Compactare fundație*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30m.l.

executate 21.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan.

executate 20-21.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. G. Latină, bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

planificate 23.11.2020:

*Instalare bordure:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 20.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: bd. Dacia-8buc., str. 27 Martie-8buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Centru-38buc., sect. Buiucani-42buc.

planificate 23.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. P. Înalt-Otovasca, bd. M. cel Bătrîn.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 20.11.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Grenoble-19buc., bd. Traian-20buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Petricani-8gril.rid., str. Ceucari-1fînt.inst., 5m3 săp.man.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. Ceucari.

planificate 23.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Burebista, bd. Dacia, 37.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Gh. Asachi.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Grenoble, str. V. Crucii.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 20.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-26m3/36t.

*Demontare pavaj*: bd. Moscova-30m2.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-30t.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Moscova-1fînt.inst., 2fînt.rid., 4elem.beton.

planificate 23.11.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 20.11.2020:

*Așternere b/a :* str. M. Eminescu (scuar)-260m2, 5t str. egaliz.

planificate 23.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Buiucani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc