

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 21.05.2020:

*Montare borduri mari*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 54 ml.

*Montare borduri mici*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 58 ml.

*Săpătură mecanică*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 2 m3.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 15 tn.

*Gunoi manual*: șos. Hîncești – 1 cursă, remorcă.

executate 21.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail (buzunar+pod), str. Columna, str. Varlaam, bd. Cantemir, bd. Gagarin, str. Aleea Gării, bd. Negruzzzi, bd. Ştefan cel Mare, str. Ciuflea, Viaduct, str. Bucureşti, str. Halipa, șos. Hîncești+nod rutier, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandrii.

planificate 22.05.2020:

*Amenajare trotuar:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani:***

executate 21.05.2020:

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. I. Pelivan – 4 curse, (3 Kamaz, 1 remorcă).

*Instalare borduri mari*: str. I. Pelivan – 57 buc.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. I. Pelivan – 11 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Mihai Viteazu, str. Al. Sciusev, str. Stere, str. Vasile Lupu, str. Tudor Vladimirescu, str. Coca, str. Constituţiei, str. Cornului.

executate 21.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Sciusev, str. Kogălniceanu, str. Mateevici, str. Lazo, str. Sf. Ţării, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpuşneanu, bd. Ștefan cel Mare, P.M.A.

planificate 22.05.2020:

*Așterenere beton asfaltic*: str. Bucuriei.

*Frezare parte carosabilă*: str. Bucuriei.

***sect. Rîşcani:***

executate 21.05.2020:

*Excavarea/transportarea borduri vechi:* str. M. Costin – 55 ml.

*Excavarea/transportarea gunoi:* str. M. Costin – 4 curse, (2 Zil-10tn, 2 Kamaz-24 tn).

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 55 m2.

*Compactare sol:* str. M. Costin – 55 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin – 16,6 tn.

*Instalare borduri noi:* str. M. Costin – 55 ml.

*Demontarea beton, beton asfaltic manual:* str. M. Costin – 1 m3.

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 2 curse, remorcă.

executate 21.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Spălarea părţii carosabile:* bd. Moscova, str. Kiev, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Puşkin, str. Bodoni, bd. Renaşterii, str. Ierusalimului, str. Al. Russo, Calea Orheiului.

planificate 22.05.2020:

*Excavare gunoi:* str. M. Costin.

*Pregătirea fundației:* str. M. Costin.

*Montare borduri:* str. M. Costin.

*Dezbatere beton:* str. M. Costin.

***sect. Botanica:***

executate 21.05.2020:

*Excavarea/transportarea asfalt, demontare borduri:* str. N. Zelinski – 11 curse (8 Kamaz, 3 Zil)*.*

*Salubrizare manuală:* bd. Dacia – 1 cursă, Zil.

planificate 22.05.2020:

*Decapare beton asfaltic uzat:* str. Zelinski.

*Pregătirea fundației:* str. Zelinski.

*Evacuare gunoi:* str. Zelinski.

***sect. Ciocana:***

executate 21.05.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Bucovina-str. Rădăuțeanu – 70 tn.

*Compactare pietriș:* str. Bucovina-str. Rădăuțeanu – 720 m2.

*Montare zidării:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 56 buc.

*Montare borduri mari:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 9 buc.

executate 21.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Spălare parte carosabilă:* str. Vadul lui Vodă, str. Sadoveanu, str. Al. Russo, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Al Russo, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru.

planificate 22.05.2020:

*Așterenere beton asfaltic*: str. Rădăuțeanu-str. Bucovinei.

***sect. OCR:***

executate 21.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Vopsirea părții carosabile:* bd. Ștefan cel Mare – 890 m2.

str. Ciuflea – 230 m2.

planificate 22.05.2020:

*Aplicare marcaje longitudinale:* bd. Ștefan cel Mare.

*Aplicare marcaje – treceri de pietoni:* Viaduct.

str. Ciuflea.

str. Pușkin.

***sect. 7:***

executate 21.05.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* bd. Dacia(estacada Sîngera) – 22 receptoare.

– 8 fîntîni.

*Montarea capac din fontă vechi:* bd. Dacia – 2 buc.

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. Uzinelor, Viaduct, str. Miorița.

planificate 22.05.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Pelivan, str. N. Costin.

*Spălarea rețeleor:* bd. Dacia, str. Pelivan.

*Repararea colectoarelor diametrul 1000:* bd. Moscova.

***sect. 8:***

executate 21.05.2020:

*Dezbatere beton:* bd. Moscova – 2 m3.

*Săpătură manuală:* bd. Moscova – 1,4 m3.

*Montare pavaj vechi:* bd. Moscova – 12 m2.

*Montare pavaj nou:* bd. Moscova – 54 m2.

planificate 22.05.2020:

*Montarea pavajului*:bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu