

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 23.10.2020:

*Instalarea borduri:*str.Testimițeanu – 59 m/l.

*Amenajare pietriș*: str.Testimițeanu – 15,1 t.

*Demontarea borduri:* str.Testimițeanu – 40 m/l.

*Demontarea pavaj:* str.Testimițeanu –30 m2.

*Amenajarea în asfalt frezat:* str.Testimițeanu ( spitalul Republican) – 130 t.

*Salubrizarea mecanizată*: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Testimițeanu, str. G. Cașu, str. Malina Mică, str. I. Casian, str. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, țos. Hîncești.

executate 22 - 23.10.2020 (noapte):

*Frezareabeton asfaltic:*str.Testimițeanu – 2000 m2.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Izmail, str. Columna, str. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, str. Viaduc, str. București, str. Puskin, str. C. Pîrcălab, str. V.Alecsandri, str. Armenească, str. Bulgară, str. Mateevici, str. Bernardazzi, str. Sciusev.

executate 24.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. G. Cașu, str. I. Casian, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Academiei, str. L.Kaczynski, str. Ciocîrliei.

executate 25 - 26.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. I. Gagarin, str. A. Gării, str. Negruzzi, str. Ciuflea, str. Izmail,

str. Cantemir, str. Columna, Mateevici, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, str. Viaduc, str. București, str. Varlaam, șos. Hîncești, str. V.Alecsandri

Planificate26.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu.

*Frezarea părții carosabil:* str.Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu.

*Instalarea/demontarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

*Amenajarea pavaj:* str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 23.10.2020:

*Încărcarea asfalt frezat*: str. I. Inculeț - 7,55 t.

*Instalarea borduri*: str. I. Inculeț - 52 buc.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. Deleanu, str. 27 Martie,

str. B. Sculeni, str. Mesager.

executate 24.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: stre. C. Ieșilor, str. I. Creangă, str. Piața Unirii, str. A. Iulia,

str. P. D. Cantemir.

Planificate 26.10.2020:

*Excavare/transportar gunoi*: str. I. Inculeț.

*Pregătirea fundației:*str. I. Inculeț.

*Instalarea/demontare bordurilor*: str. I. Inculeț.

*Amenajare pietriș*: str. I. Inculeț.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 23.10.2020:

*Reparația învelișului asfaltic:*str.Ghidighici – 38,8 t.strat egaliz. b/a mascat

*Dezbaterea beton asfaltic:*str.Ghidighici – 0,5 m3.

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici – 1 curs.

*Reparatia canalizarii pluviala:* str.Ghidighici – 2 fînt.inst., 1 elem.beton.

*Salubrizarea mecanizată*: str. G. Vieru, str. Tănase, str. B. Bodoni, str. A. Puskin, str. Ierusalim, str. P. Rareș, str. Alexandri, str. Ismail, str. Cantemir.

Planificate 26.10.2020:

*Frezarea părții carosabil:*str.Ghidighici.

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici.

*Excavarea/demontarea betonului asfaltic:*str.Ghidighici.

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 23.10.2020:

*Evacuarea gunoi:* str. Valea Crucii 4/2 – 7 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Grădina Botanică, str. Izmail, str. V. Trandafirilor, str. C. Vodă,

bd. Dacia – Aeroport.

executate 23 - 24.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, str. Viaduc, str. Decebal, str. Titulescu, str. Zelinski, str. Brîncuși, str. Belgrad, str. Independenții, str. Burebista.

executate 25 - 26.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: șos. Muncești, str. Traian, str. Hristo Botaev, str. Viaduc, str. Dacia,

str. Pădurii.

Planificate 26.10.2020:

*Instalarea zidării:* str. Valea Crucii 4/2.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 23.10.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 9 curs.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 3 m3.

*Îcărcare manuală:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 4 t.

*Compactarea manuală:*bd. M. cel Bătrîn (aleea) –20,4m3.

*Salubrizarea manuală:*str. Uzinelor – 1 curs., str. Otovasca – 1 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătaru,

str. M. Drăgan, str. Sadoveanu.

executate 24.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: bd. M. cel Bătrîn, I. Vieru, str. Zadnipru, str. G. Latină, str. I. Dumeniuc,

str. A. Russo, str. Sadoveanu.

executate 25 - 26.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Băcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt,

str. M. Drăgan.

Planificate 26.10.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Pregătirea fundației:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 23.10.2020 :

*Aplicarea marcaj longitudinal:*Chișinău - Tohatin – Budești - 450 m2.

Planificate 26.10.2020:

*Aplicarea marcaj longitudinal:* Chișinău - Tohatin.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 23.10.2020 :

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara– mont. țeav.- 6 m/l, mont. elememt. beton. – 2 buc., amenaj. nisip – 10 t, amenj. petriș - 4 t, bet. turnat – 0,8 m3, dezb. beton – 3 m3, săpăt. manuală – 10 m3, mont. căpăc beton – 4 buc.,

Str. Tiraspol 2 - 7 recep. rid., mont. recep. – 3 buc.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Miorița – 18 buc., gunoi manual – 1 curs.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale:* str. Miorița, str. V. Țepeș, str. C. Ieșilor, str. Albișoara.

Planificate 26.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. A. Russo (subterană).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 23.10.2020:

*Săpătură mecanizată :* bd. Moscova – 24 m3.

*Transportare gunoi:* bd. Moscova – 3 curs.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova – 12 t.

*Amenajarea pavaj:* bd. Moscova – 57,6 m2.

Planificate 26.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 23.10.2020:

*Reparația învelișului asfaltic:*str. A. Crihan – 44 m2,bd. Șt. cel Mare 38 (primăria) – 16 m2.

*Frezarea părții carosabil:* str. A. Crihan – 44 m2, str. Frumoasa – 50 m2.

Planificate 26.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor:*sec.Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.