

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 25.11.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vîrnav, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești.

*Amenajarea invelișului asfaltic*: str. Testimițeanu-3 400m2, 45t str. egaliz.

planificate 26.11.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

*Demolare beton*: str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu.

*Amenajarea invelișului asfaltic*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 23-24.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. M. Kogălniceanu, str. A. Mateevici, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

executate 24.11.2020 :

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-13,7t.

executate 24-25.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. Sciusev, str. S. Lazo, str. Sf. Țării, str. M. Cibotari.

executate 25.11.2020 :

*Saubrizare mecanizată:*B. Sculeni, str. 27 Martie, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Belinski, str. Alexandrescu.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei-19curse.

*Demolare beton*: C. Basarabiei-3m3.

*Amenajare pietriș:* C. Basarabiei-5,7t.

*Frezarea părții carosabile*: C. Basarabiei-1 250m2.

executate 25-26.11.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* C. Basarabiei-2 700m2.

planificate 26.11.2020:

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. Rîşcani (7 muncitori):***

executate 25.11.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Studenților, str. Florilor, str. Socoleni, str. Doina, C. Orheiului, str. Albișoara.

executate 25-26.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:*bd. Gr. Vieru, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. Tănase, str. Ierusalim, str. P. Rareș, str. Petricani, C. Orheiului, bd. Moscova, str. Kiev, str. B. Voievod, str. A. Russo.

planificate 26.11.2020:

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39.

*Demolare beton*: bd. Dacia, 39.

*Instalare bordure*: bd. Dacia, 39.

***sect. Botanica (8 muncitori):***

executate 25.11.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Gr. Botanică, bd. Dacia-Aeroport, șos. Muncești, str. V. Crucii.

*Evacuare gunoi*: com. Țînțăreni-2curse.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni-43t.

planificate 26.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 25.11.2020:

*Reprofilarea părții carosabile*: str. Calea Dacilor-900m2, str. Eroii Neamului-1 300m2.

planificate 26.11.2020:

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 25.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: bd. Dacia-Arborilor-4buc., str. Așhabad-D. Aligheri-12buc.

*Aplicarea marcajului rutier*: str. Așhabad-D. Aligheri-20m2.

planificate 26.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Petricani-Timișoreana, str. Ierusalim-P. Rareș.

*Aplicarea marcajului rutier*: str. Tighina, str. V. Alecsandri-Al. cel Bun.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 25.11.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara-2curse gunoi, C. Basarabiei14buc.

*Reparația canalizării pluviale*: C. Basarabiei-3m3 dezb.beton, 5m3 săp.man., 6curse gunoi.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: C. Ieșilor.

planificate 26.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* C. Basarabiei.

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Basarabiei.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 25.11.2020:

*Încărcare bolovani*: bd. Moscova-1cursă.

*Amenajare sol manual*: bd. Moscova-12t.

*Montare pavaj*: bd. Moscova-139,2m2.

planificate 26.11.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 26.11.2020:

*Lichidarea situației de avariere:*str. Albișoara, str. Gh. Cașu, 12, 16, 18, 20.

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Botanica.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc