

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 27.11.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, str. L. Kaczynski, str. Spicului, str. Ialoveni, șos. Hîncești.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare – Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi-0,5curse, șos.Hîncești – Sihastrului-0,5curse, șos.Hîncești – Spicului-0,5curse, șos.Hîncești 168-0,5curse.

executate 27-28.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. Columna, str. Mit. Varlaam, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

executate 28.11.2020 :

*Salubrizare mecanizată:*str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. Testimițeanu, str. Inculeț, str. Gh. Cașu, str. Korolenco, str. P. Ungureanu, str. Miorița, str. Grenoble.

planificate 30.11.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

*Instalare bordure:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 27.11.2020 :

*Saubrizare mecanizată:* str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Belinski, str. Alexandrescu.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei-13curse.

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei-1cursă.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei-110buc.

*Amenajare pietriș:* C. Basarabiei-16,1t.

*Frezarea părții carosabile*: C. Basarabiei-250m2.

executate 27-28.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:*str. Sf. Țării, bd. Șt. cel Mare, str. Mit. Dosoftei, str. Columna, str. M. Cibotari, str. N. Iorga, str. T. Ciorbă, str. M. Kogălniceanu. Str. A. Mateevici.

planificate 30.11.2020:

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. Rîşcani (7 muncitori):***

executate 27.11.2020:

*Salubrizare manuală*: bd. Dacia,39-5curse.

*Frezare denivelări*: bd. Dacia,39-25m2.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39-5,4t.

*Demolare beton*: bd. Dacia, 39-1,5m3.

executate 27-28.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:*str. Albișoara, str. Pușkin, str. Petricani, str. B. Voievod, str. B. Bodoni, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. P. Rareș.

executate 28.11.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, C. Orheiului, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo.

planificate 30.11.2020:

*Desfacere bordure*: bd. Dacia, 39.

*Evacuare gunoi*: bd. Dacia, 39.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39.

*Instalare bordure*: bd. Dacia, 39.

***sect. Botanica (8 muncitori):***

executate 27.11.2020:

*Frezare b/a* : com. Țînțăreni-50m2.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni-30t.

executate 27-28.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată :* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, str. Hr. Botev.

planificate 30.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 26-27.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. M. Sadoveanu, str. Otovasca, str. P. Înalt.

executate 27.11.2020:

*Salubrizare mecanizată*: bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc.

executate 29-30.11.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. L. Băcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan.

planificate 30.11.2020:

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 27.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. A. Mateevici-Pușkin-2buc., str. Țărînii-27 Martie-6buc., str. Mit. Dosoftei-M. Cibotari-4buc.

planificate 30.11.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru, sect. Ciocana, sect. Rîșcani.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 27.11.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* C. Basarabiei-8buc.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Șt. cel Mare-1fînt.rid., C. Basarabiei-6fînt.inst., 2m3 demol.beton, 10m3 săp.man.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: C. Ieșilor.

executate 28.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-1fînt. coborîre.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara.

planificate 30.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* C. Basarabiei.

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Basarabiei.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 27.11.2020:

*Excavare/transportare sol*: bd. Moscova-16m3/22t

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-6t.

*Instalare bordure*: bd. Moscova-22buc.

*Instalare zidării:* bd. Moscova-24buc.

*Montare pavaj*: bd. Moscova-20m2.

planificate 30.11.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 27.11.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Gh. Cașu, 14, 16, 18, 20-15t b/a fin..

planificate 30.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Centru.

27.11.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 0,6t (sare).

29-30.11.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 12,3t (sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc