

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 28.10.2020:

*Excavare/transportar gunoi*: str.Testimițeanu – 3 curs.

*Demontarea borduri:* str.Testimițeanu – 70 m/l.

*Instalarea borduri:*str.Testimițeanu – 61 m/l.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 11,6 t.

*Frezarea părții carosabil:*str.Testimițeanu – 75 m2.

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 2 curs.

*Săpătură manuală :* str.Testimițeanu – 3 m3.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Grenoble, str. Sprîncenoaia, str. D. Viilor, str. A., Crihan, str. Ciocîrliei,

str. T. Baltă, str. Spicului, str. Ialoveni, șos. Hîncești.

Planificate 29.10.2020:

*Instalarea borburi:* str.Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu.

*Frezarea părții carosabil:* str.Testimițeanu.

*Amenajare trotuar*: str.Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale*: str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 28.10.2020:

*Excavare/transportar gunoi*: str.Testimițeanu – 6 curs.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 29,5 t.

*Instalarea borduri*: str.Testimițeanu – 66 buc.

*Salubrizarea mecanizată*: str. M. Viteazu,str. Sciusev, str. C.Stere, str. V. Lupu, str. Coca,

str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

Planificate 29.10.2020:

*Excavare/transportar gunoi*: str.Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu.

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

*Așternerea stratului de egalizare:* str.Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 28.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici – 2 curs., str. C. Orheiului – 2 curs.

*Dezbaterea beton asfaltic:*str.Ghidighici – 1,5 m3.

*Reparația învelișului asfaltic:*str.Ghidighici – 16,2 t.strat egaliz. b/a mascat

*Amenajare pietriș:* str.Ghidighici – 5 t.

*Salubrizarea mecanizată*: str.T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Florilor, bd. Moscova, str. Ceucari, str.

Studenților, str. Albișoara.

executate 28 - 29.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str.Ghidighici, str. Puskin, str. B. Bodoni, str. Tănase, str. P. Rareș, str. Petricani, bd. Moscova, bd. G. Vieru.

Planificate 29.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. C. Orheiului, str.Ghidighici.

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 28.10.2020:

*Instalarea zidării :*str. Valea Crucii 4/2 – 50 m/l.

*Instalarea borburi:* str. Valea Crucii 4/2 – 25 m/l

*Amenajare pietriș:* str. Valea Crucii 4/2 – 20 t.

*Evacuare gunoi:* str. Valea Crucii 4/2 – 1curs.

executate 28 - 29.10.2020 (noapte):

*Frezarea părții carosabil:* bd. Decebal – 500 m2.

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, str. Viaduc, str. Hristo Botev, str. Independenței, str. Burebista,

bd. Decebal.

Planificate 29.10.2020:

*Instalarea borduri:* str. Valea Crucii 4/2.

*Dezbaterea beton asfaltic:*str. Valea Crucii 4/2.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 28.10.2020:

*Instalarea zidării:*bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 120 m/l.

*Încărcarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 3 t.

*Salubrizarea mecanizată*:str. G. Latină, str. A. Russo,bd. M. cel Bătrîn,str. P. Zadnipru,str. I. Vieru,

str. Dumeniuc.

Planificate 29.10.2020:

*Amenajarea trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Salubrizarea mecanizată*: str. Varnița 22.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 28.10.2020 :

*Instalarea indicatoarelor rutiere:*str. Traian- bd. Dacia – 1 buc, str. Sălcuța – 7 buc..

*Deservivea indicatoarelor:* sec. Botanica, sec. Buiucani.

Planificate 29.10.2020:

*Aplicarea marcaj longitudinal:* Chișinău - Tohatin - Budești.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. T. Vladimirescu (Durcești), str. M. Eminescu, str. Mateevici,

str. Tighina –str. Bernardazzi.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 28.10.2020 :

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. M. cel Bătrîn – 38 buc., str. G. Latină – 24 buc., 2 curs. gunoi.

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. Zadnipru, str. I. Vieru, str. A. Russo.

*Verificarea rețelelor inginerești:* str. Varnița 12, str. Uzinelor 90.

Planificate 29.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. A. Russo (subterana).

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. A. Russo (subterana).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 28.10.2020:

*Dezbaterea beton asfaltic:*bd. Moscova – 267 m2.

*Săpătură mecanizată :* bd. Moscova – 7,8 m3

*Amenajarea pavaj:* bd. Moscova – 56 m2

*Instalarea borburi:* bd. Moscova – 36 m/l

*Instalarea zidării:*bd. Moscova – 35 m/l

*Frezarea părții carosabil:*bd. Moscova –10,2 m2

*Transportare gunoi/beton asfaltic:* bd. Moscova – 5 curs.

Planificate 29.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

Planificate 29.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sec. Ciocana.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.