

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 30.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. Academiei, str. Grenoble, str. Miorița, str. Ismail, str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor.

*Salubrizarea pasajelor subterane:*  șos. Hîncești, 167; șos. Hîncești-Spicului; șos. Hîncești-Sihastrului-1cursă, bd. Șt cel Mare-Negruzzi-1cursă.

*Instalarea zidăriilor:* str. Testimițeanu (tr.)-51buc.

*Instalarea bordurelor:* str. Testimițeanu (tr.)-8.5buc.

*Săpătură manuală:* str. Testimițeanu (tr.)-3m3.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu (tr.)-24,3t.

*Curățirea receptoarelor de frunze:* șos. Hîncești-80buc., Dr. Viilor-10buc., str. Pietrarilor-28buc., str. Frumoasa-34buc.

planificate 01.10.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu.

*Curățirea receptoarelor de frunze:*str. Testimițeanu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimișeanu (tr.)

*Amenajare pietriș:* str. Testimișeanu (tr.)

*Instalarea bordurelor:* str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (9 muncitori):***

executat 30.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Constituției, str. Cornului.

*Excavare/transportare gunoi*:str. I. Pelivan (tr.)-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-4,8t.

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr.)-5m3.

executate 30.09-01.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată: C*. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața D. Cantemir, bd. Șt. Cel Mare, str. B. Bodoni, str. Sf. Țării, str. S. Lazo, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

planificate 01.10.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Pelivan

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 30.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* B. Moșilor, str. Petricani, C. Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor.

*Salubrizarea manuală:*str. Petricani-1cursă, C. Orheiului-2curse.

*Frezarea părții carosabile*: str. Mit. Dosoftei (RTEC)-193m2.

*Demolarea betonului*: str. Mit. Dosoftei (RTEC)-1,5m3.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Mit. Dosoftei (RTEC)-1fînt.inst.

*Curățirea receptoarelor de frunze:*str. Albișoara-35buc., str. Ismail-25buc., bd. D. Cantemir-4buc., str. V. Alecsandri-14buc., str. Pușkin-12buc., bd. Gr. Vieru-16buc., str. P. Rareș-8buc., str. Petricani-45buc., str. Mircești-20buc., str. Doina-6buc., C. Orheiului-48buc., C. Moșilor-8buc., str. Ceucari-34buc., str. Socoleni-25buc., str. Studenților-4buc., str. Dimo-44buc., str. Florilor-53buc., str. Kiev-16buc.,, str. T. Vladimirescu-14buc., str. Doga-10buc., bd. Renașterii-23buc., bd. Moscova-8buc.

planificate 01.10.2020:

*Salubrizarea manuală și curățirea receptorelor de frunze:* în sector.

*Asfaltare*: str. Mit. Dosoftei (RTEC).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 30.09.2020:

*Salubrizarea manuală:*șos. Muncești-1cursă.

*Curățirea receptoarelor de frunze:* bd. Dacia, bd. Decebal, șos. Muncești.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-83buc.

planificate 01.10.2020:

*Salubrizarea manuală:* șos. Muncești,

*Curățirea receptoarelor de frunze:*șos. Muncești,

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Asfaltarea piste de bicicliști*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 30.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. Varnița, str. Uzinelor, str. Otovasca.

*Salubrizarea manuală:* str. Uzinelor-2curse, str. L. Bîcului-1cursă, str. M. Manole-1cursă.

*Profilarea acostamentului:* str. Varnița.

executate 30.09-01.10.2020 (în noapte):

*Frezarea denivelărilor:* str. V. lui Vodă-280m2, str. Voluntarilor-2 080m2, str. M. Manole-400m2,

bd. M. Cel Bătrîn-250m2.

planificate 01.10.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 30.09.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani-58buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Pușkin-16buc.

planificate 01.10.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* C. Basarabiei.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Botanica.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 30.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. M. Manole-1gril.inst., str. Albișoara-3curse excav/transp. sol, 4t pietriș, 4m3 săp. man., 0,75m3 bet. turnat.

*Curățirea canalizării pluviale (în zonele cu risc de inundație)*: str. T. Vladimirescu-14buc., str. Albișoara-7buc.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara.

planificate 01.10.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara, 38, str. Varnița, 24.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 30.09.2020:

*Decaparea asfaltului*: bd. Moscova-130m2.

*Transportare asfaltului decapat*: bd. Moscova-15,2t.

*Compactarea manuală*: bd. Moscova-4m3.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-2curse

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-17buc.

*Montarea pavajului*: bd. Moscova-30m2.

planificate 01.10.2020:

*Amenajare trotuarului pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 01.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc