

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 01.02.2021 :

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. Ismail (pod, tr.)-650m2, Viaduc (pod tr.)-2 000m2/2 020m2.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare-Ciuflea -280m2/300m2, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-230m2/250m2.

planificate 02.02.2021:

*Curățarea/presurarea manuală a materialului antiderapant a pasajelor subterane:* șos.Hîncești-Sihastrului, șos.Hîncești-Spicului, șos.Hîncești, 176.

***sect. Buiucani (3 muncitori):***

executate 01.02.2021:

*Curățire/presurarea materialului antiderapant manual:* str. M. Viteazul (pod tr.)-1 364m2.

*Curățirea de zăpadă a trecerilor pietonale:* str. M. Viteazul-110m2, Piața D. Cantemir-54m2.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:*str M. Viteazul-140m2, Piața D. Cantemir-18m2, C. Ieșilor-94m2.

planificate 02.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Belinski.

*Curățarea manuală a trecerilor pietonale*: str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Belinski.

***sect. Rîşcani (5 muncitori):***

executate 01.02.2021 :

*Presurarea manuală a materialului antiderapant:* bd. Renașterii tr. (pod)-200m2.

*Presurarea manuală a materialului antiderapant a pasajelor subterane*: bd. Renașterii (Circ)-100m2, str. A. Russo-Moscova-100m2.

*Presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.

planificate 02.02.2021:

*Presurarea manualăa a materialului antiderapant, curățire:* bd. Renașterii tr. (pod).

*Presurarea manuală a materialului antiderapant , curățire*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran), str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)

*Presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab, str. Petricani-C. Moșilor, str. Petricani, 25-33, bd. Renașteri (pod).

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 01.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr.-3 000m2.

*Curățarea canalului de scurgere a apelor pluviale*: bd. Dacia, șos. Muncești-Sîngera, șos. Muncești-Băcioii Noi.

planificate 02.02.2021:

*Presurarea manuală a materialului antiderapant a stațiilor de transport public:ș*os. Muncești-13 stații.

*Presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr.

*Curățarea/presurarea materialului antiderapant la trecerile pietonale*: bd. Dacia.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 01.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. L. Bîcului tr. (pod)-200m2, str. Varnița tr. (pod)-240m2.

planificate 02.02.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. L. Bîcului (pod).

*Salubrizarea manulă*: str. M. Manole, str. M. Spătarul.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 01.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani-79buc., sect. Rîșcani-41buc.

planificate 02.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: șos. Muncești (str. Gr. Botanică-Dacia).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (5muncitori):***

executate 01.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara, 80/1,80/5-4buc.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:*str. Albișoara-80buc.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:* str. Testimițeanu-C. Vîrnav, str. M. Spătarul.

planificate 02.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. M. cel Bătrîn, 31/1-31/4, str. Aeroportului, 11.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 01.02.2021:

*Salubrizarea manuala*: str. Varnița-3curse.

planificate 02.02.2021:

*Salubrizarea manuala*: str. Varnița.

01-02.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-12,7t(sare), 237,1t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc