

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 03.02.2021 :

*Lichidarea situației de avarariere:* Viaduc-2,5m2, str. Miorița-4m2, bd. Gagarin-1m2, str. V. Alecsandri-6,5m2, str. Ismail-6,5m2, str. Ciuflea-0,5m2, șos. Hîncești-8m2.

planificate 04.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:*  str. A. Mateevici, str. A. Pușkin, str. Vl. Pîrcălab, str. 31 August, str. Tighina, str. Armeneasca, str. Bolgară, str. A: Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi.

***sect. Buiucani (4 muncitori):***

executate 03.02.2021:

*Curățirea de zăpada a trecerilor pietonale:* str. N. Costin-95m2, str. L. Deleanu-54m2, str. I. Pelivan-14m2, str. I. Creangă-8m2, str. Constituției-26m2.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* str. N. Costin-82m2, str. L. Deleanu-60m2, str. I. Creangă-6m2.

planificate 04.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. M. Viteazul, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Constituției, bd. A: Iulia.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 03.02.2021 :

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Renașterii-8,2m2, C. Orheiului-3,2m2, str. Petricani-3,2m2.

executate 03.02.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, C. Orheiului, str. Petricani, bd. Moscova, str. Albișoara.

planificate 04.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* C. Orheiului, str. Ceucari, str. T. Vladimirescu.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 03.02.2021:

*Curățirea de zăpada a receptoarelor:* str. Pandurilor-9buc., str. Butucului-7buc., str. Titulescu-24buc., str. Zelinski-40buc., str. Pădurii-24buc., str. Cet. Albă-6buc.

planificate 04.02.2021:

 *Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia, bd. Decebal, str. Gr. Botanică.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 03.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc.

*Salubrizarea manuală*: str. Uzinelor-1cursă.

*Profilarea părții carosabile*: s. Buneț, str. Șt. cel Mare-2 000m2.

*Amenajare pietriș*: str. Uzinelor, 116/7 (treceri pietoni)-6t.

*Lichidarea situației de avariere*: str. G. Latină-1m2, str. P. Zadnipru-1m2, str. I. Vieru-1m2, str. A. Russo-5m2.

planificate 04.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. M. Sadoveanu, bd. M. cel Bătrîn.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 03.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-41buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. M. Sadoveanu, 15/2-2buc., str. Columna-B. Bodoni-2buc.

planificate 04.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:*sect. Ciocana.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. P. Zadnipru, 5, str. Florilor-B. Voievod, bd. A. Iulia.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7muncitori):***

executate 03.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. M. cel Bătrîn-2buc., 4m3 săp.man., 1cursă, bd. C. Vodă, 19-22buc., 1cursă.

*Curățirea de zăpadă a rceptoarelor*: str. Uzinelor-86buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-instalare camera de vizitare, 2m3 săp. man., 2m3 demol.beton

planificate 04.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, 8, str. Gr. Botanică.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. A. Russo.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(3 muncitori):***

executate 03.02.2021:

*Salubrizarea manuala*: str. Varnița-7curse.

planificate 04.02.2021:

*Salubrizarea manuala*: str. Varnița.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 04.02.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Ismail (pod).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc