

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 04.05.2021:

*Excavare/transportare sol:*str. Inculeț-8curse.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-3m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-46,8t.

planificate 05.05.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 04.05.2021:

*Frzarea p/c:*str. Uzinelor-2m2, șos. Muncești-2m2, str. M. Manole-2m2.

*Montare elemente de metal p/u cîntar (ANTA):* str. Uzinelor, șos. Muncești, str. M. Manole.

*Sudare/îndreptare carcasă (ANTA):* or. Sîngera.

planificate 05.05.2021:

*Montare elemente de metal p/u cîntar (ANTA):* C. Ieșilor, str. Doina (Cimitir).

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul.

***sect. Rîşcani:***

executate 04.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr. tehnic)-2curse.

*Compactare sol:* str. Teilor-90m2.

*Demolare beton*: str. Teilor-1,5m3.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-6curse.

executate 04-05.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, C. Orheiului, str. M. Viteazul, str. Petricani, str. Doina.

planificate 05.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Teilor.

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 04.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* șos. Munxcești-Sîngera-800m.l.

*Excavar/transportare sol:*com. Țînțăreni-20curse.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni-40t.

planificate 05.05.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* șos. Muncești.

*Excavar/transportare sol:*  com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana:***

executate 04.05.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-6curse.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-1m3.

*Montare zidării*: str. P. Zadnipru, 14/4-71buc.

*Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat:* str. G. Latină, 15-2t.

planificate 05.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Montare borduri*: str. P. Zadnipru, 14/4.

*Montare zidării*: str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 04.05.2021:

*Spălarea barei de protecție*: or. Sîngera-250m.l.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Centru-4buc., sect. Buiucani-6buc., sect. Ciocana-6buc.

*Instalare indicatoare rutiere*: C. Ieșilor-Ghidighici-16buc.

planificate 05.05.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* or. Sîngera.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 04.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*:str. Testimițeanu-6buc., str. Albișoara-42buc., bd. Șt. cel Mare-4buc.

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara, str. Testimițeanu-2curse.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Testimițeanu, str. C. Vîrnav.

*Verificare rețellor canalizării pluviale:* str. Sarmizegetusa.

planificate 05.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Ismail.

*Verificare rețellor canalizării pluviale:* str. Sarmizegetusa, bd. M. cel Bătrîn.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Teilor, str. Testimițeanu, bd. Șt. cel Mare.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 04.05.2021:

*Evacuare gunoi:* str. Inculeț-1cursă.

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-1m3.

*Demolare beton:* str. Inculeț-2m3.

*Amenajarea pietriș:* str. Inculeț-2t.

planificate 05.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Teilor.

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 04.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița-3curse.

*Amenajare pietriș:* str. Colonița-60t.

planificate 05.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița.

*Decaparea/evacuarea gunoi:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93