

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 04.08.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:*  str. Ismail; str. Halipa; bd. Cantemir; bd. Gagarin; bd. Negruzzi; str. Ciuflea; Viaduct; șos. Hîncesti;str. G. Asachi; str.V. Alecsandri.

*Salubrizarea manuală:* Spicului-0,5curse; șos. Hîncesti-1cursa; str. Ialoveni-0,5curse.

*Lichidarea situați de avarie:* A. Gări-3m2 ; str. Grenoble,157-33,5m2

*Plombarea prtii carosabile*: str. Grenoble-248,53m2, 6,45t str. egaliz.

planificate 05.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* șos.Hancesti

*Lichidarea situați de avarie:* str.Industriala

***sect. Buiucani:***

executate 04.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Stefan cel Mare; PMAN; str. V. Bleinski; Calea Iesilor; str.Columna; str. Dosoftei*.*

*Frezarea părții carosabile*: str. V. Bleinski-38m2;

*Excavare/transportare gunoi*: str. V. Belinski-5curse;

*Salubrizarea manuală*: str. V. Belinski-2curse;

*Amenajare pietriș:* str. V. Belinski-29,7t.;

*Amenajare binder:* str. V. Belinski*-*5,1t ;

*Demolare betonului:* str. V. Belinski-1m3.

planificate 05.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski

*Frezarea părții carosabile*: str. V. Belinski

*Demolare betonului:* str. V. Belinski

*Excavare/transportare gunoi*: str. V. Belinski

*Amenajare pietriș:* str. V. Belinski

*Amenajare bettonului asfaltic:* str. V. Belinski

***sect. Rîşcani:***

executate 04.08.2021 :

*Salubrizarea manuală*: str. Petricani -4 curse.

*Salubrizarea mecanizată:*str. T. Vladimirescu; bd Renasteri;Str. Petricani; C. Orheiului; bd. Moscova, str.Petricani; C.Mosilor; str. T Vladimirescu; bd.Moscova.

executate 04-05.08.2021(noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:*bd.Renasteri;str.Kiev;bd. Moscova;str. B. Voevod;str.A. Renasteri; C. Orheiului.

planificate 05.08.2021:

*Amenajare bettonului asfaltic:* bd. Renasteri;

*Amenajare pietrișului anrobat:* bd. Renasteri.

***sect. Botanica:***

executate 04.08.2021:

*Amenajare pietriș:* com. Tințăreni, str. Morii-12,7t;

*Amenajare bettonului asfaltic:* sat. Tințăreni, str. Morii-15,8t. b/a masc.;

*Frezarea părții carosabile*: com. Tințăreni, str. Morii-1200m2;

*Salubrizarea mecanizată:* bd.Dacia; Viaduct; șos. Muncesti; bd. Decebal; Aeroport; str. Independenții; str. Hr. Botev.

executate 04-05.08.2021(noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* bd.Dacia; Viaduct; str. Grenoble; bd. C. Vodă; str. Burebista;str. N. Titulescu;str. Zelinski.

planificate 05.08.2021:

*Frezarea părții carosabile*: com. Tințăreni;

*Salubrizarea mecanizată:* str. Morii.

***sect. Ciocana:***

executate 04.08.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. I. Creanga.

*Salubrizarea manuală*: str. I. Creanga-3curse.

*Amenajare bettonului asfaltic:* bd. Mircea cel Batrin (Aleea)-15,8t

planificate 05.08.2021:

*Amenajare bettonului asfaltic:* G Latina; acces institutie învatamant.

***sect. OCR:***

executate 04.08.2021

*Aplicarea marcajului rutier*: sec. Rîșcani-80m2

Instalarea indicatorilor rutiere: str. Gr. Ureche-2buc.

planificate 05.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: str. V. Lupu, str. Asachi, str.Halippa, str.Tighina, str. Columna, str. Alecsandrii.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 04.08.2021:

*Reparatia canalizarii pluviale*: str. I. Creanga-4 m3 demol. bet.;montarea 20 elem. prefabricate; montarea-8 grilaje

*Curatirea canalizarii pluviale:*str. Ismail-15rut;

planificate 05.08.2021

*Curatirea canalizării pluviale*: str. Sarmizegetusa; Botanica Veche.

*Montarea receptoarelor pluviale:* str. Sarmizegetusa; Botanica Veche.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 04.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Ismail, 27 (parcare)-88m3/9curse

*Demolare beton*: str. Ismail, 27 (parcare)-0,5m3

*Sapare manuala:* str. Ismail,27 (parcare)-2curse.

planificate 05.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 04.08.2021:

*Plombarea prtii carosabile*: șos. Muncești-17t.

planificate 05.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:bd. C. Voda19/1;19/2;19/3.*

Tel: 47 12 93