

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 04.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Hîncești.

*Salubrizare manuală:* str. Sihastrului -1 cursă, str. Sprîncenoaia -1 cursă.

*Decapare /transportare gunoi:* șos. Hîncești -Sihastrului -5 curse.

*Montarea borduri:* șos. Hîncești -Sihastrului -76 buc.

*Săpătură manuală:* șos. Hîncești -Sihastrului -2 m3.

executate 04-05.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu.

planificate 05.11.2021:

*Salubrizare manuală:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Montare borduri:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 04-05.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, P.M.A.N., bd. Șt. Cel Mare, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. Mesager.

planificate 05.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajarea borduri:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Rîşcani:***

executate 04.11.2021:

*Montare zidării*: bd. C. Vodă, 19/1 -19 buc.

*Montare borduri*: bd. C. Vodă, 19/1 -226 buc.

*Demolarea beton:* bd. C. Vodă, 19/1 -0,3 m3.

planificate 05.11.2021:

*Montare borduri:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 04.11.2021:

*Excavare/ Încărcare gunoi*: str. Cernăuți -6 curse.

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți -45 m2, str. Gr. Botanică -20 m2.

*Demolarea beton:* str. Gr. Botanică -1 cursă.

executate 04-05.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, bd. C. Vodă, str. N. Zelinski, str. Titulescu, str. Belgrad, str. C. Brîncuși, str. Butucului.

planificate 05.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți, str. Sarmizegetusa.

*Evacuare gunoi*: str. Cernăuți.

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni, str. I. Creangă.

***sect. Ciocana:***

executate 04.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Bucovinei, str. M. Spătaru.

*Salubrizarea manuală:* str. Bucovinei -3 curse.

planificate 05.11.2021:

*Amenajare acostament:* str. V. Vodă.

*Amenajarea acces:* str. Varnița, 24.

***sect. OCR:***

planificate 05.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 04.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Crucii- 7 recept. inst., 2 curse gunoi, C. Ieșilor (pasaj. subter.) -3 recept. inst., bd. C. Vodă, 25 -2 recept. inst., șos. Muncești -1 recept. inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești (canal pluvial), str. Petricani -20 buc., str. Doina -5 buc.

*Spălarea canalizării pluviale:* C. Basarabiei.

executate 04-05.11.2021 (în noapte):

*Reparația canalizării pluviale:* str. Armenească, 51 -2 fînt. rid., 2 fînt. inst., 1 recept. rid.

planificate 05.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Armenească, 51/1.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești (canal pluvial), str. Petricani.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 04.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -87,48m2.

*Amenajare beton:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -1,75 m3.

*Excavare/ transportare sol:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -3 curse.

planificate 05.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajarea borduri:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

planificate 05.11.2021:

*Montare borduri:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93