

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate09.11.2021:

*Salubrizarea manuală:*str. Vl. Korolenko- 1 cursă, str. M. Lomonosov -2 curse, str. A. Cosmescu -1 cursă.

*Frezarea părții carosabile:*Dr. Schinoasei -350 m2.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești-Sihastrului-53,8 t.

executate 09-10.11.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 10.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. P. Halippa, str. I. Ganea.

*Amenajare beton asfaltic:*Dr. Schinoasei.

***sect. Buiucani:***

executate09.11.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. 27 Martie, str. Vl. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni, str. Mesager.

*Excavare sol:* str. V. Lupu, 55- 3 curse.

*Amenajare pietriș:* str. V. Lupu, 55- 13,6 t.

Planificate 10.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajare pietriș:*s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajare beton asfaltic:*bd. A. Iulia, 93/2.

***sect. Rîşcani:***

executate09.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.

*Montare borduri:*bd. C. Vodă, 19/1- 3 buc.

*Montare zidării:* bd. C. Vodă, 19/1- 1 buc.

*Reparația canalizării pluviale:*bd. C. Vodă, 19/1- 3 fînt. rid., 3 fînt. inst.

planificate 10.11.2021:

*Salubrizare manuală:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajare pietriș:*bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 09.11.2021:

*Salubrizarea stațiilor pt. așteptare transportului public:* șos. Muncești -12 stații.

*Montarea borduri:*str. Cernăuți -44 buc.

*Amenajare pietriș:* str. Cernăuți -14 t.

executate 09-10.11.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Independenței, bd. C. Vodă, str. Hr. Botev.

planificate 10.11.2021:

*Montarea borduri:*str. Cernăuți.

*Amenajare pietriș:*str. Cernăuți.

***sect. Ciocana:***

executate09.11.2021:

*Frezare părții carosabile:*str. P. Zadnipru, 3/2-20 m2.

*Excavare/Transportare gunoi:*str. Teilor -1 cursă, str. P. Zadnipru, 3/2- 5 curse.

*Amenajarea pietriș (trotuar):*str. Teilor -10 t.

executate 09-10.11.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

planificate 10.11.2021:

*Montare borduri:*str. P. Zadnipru, 3/2.

***sect. OCR:***

executate 08-09.11.2021 (în noapte):

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. I. Creangă- 29 buc.

Planificate 10.11.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. I. Creangă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate09.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Petricani- 4 fînt. inst., 1 cursă gunoi, C. Orheiului – 1 recept. inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești (canal pluvial), str. Petricani -40 buc., 1 cursă gunoi.

Planificate 10.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Uzinelor, str. Ciuflea.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul, 19, str. M. Spătaru.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate09.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-78 m2.

*Amenajare pietriș:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-12,4 t.

Planificate 10.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajare pietriș:*s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 09.11.2021:

*Salubrizare manuală*: bd. A. Iulia, 93/2 -2 curse.

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia, 93/2 -200 m2.

planificate10.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*bd. A. Iulia, 93/2.

Ex. 022 47 12 93