

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate10.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Costiujeni, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L. Kaczynski, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă.

*Salubrizarea manuală:*Dr. Schinoasei -1cursă.

*Amenajarea beton asfaltic:* șos. Hîncești -Sihastrului -39 m2, 2,43 t (str. egalizare).

*Lichidarea situației de avariere:* Dr. Schinoasei -290 m2, 10,48 t (str. egalizare).

*Frezarea părții carosabile:*Dr. Schinoasei -20 m2.

*Demolare beton*: Dr. Schinoasei -1,5 m3.

planificate 11.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. P. Halippa, str. I. Ganea.

*Montare borduri:*șos. Hîncești -Sihastrului.

*Excavare sol:*șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare pietriș*:șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 10.11.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. E. Coca.

Planificate 11.11.2021:

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Teilor.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor.

***sect. Rîşcani:***

executate10.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. B. Bodoni, str. P. Rareș, str. Petricani.

*Salubrizare manuală:* bd. C. Vodă, 19/1-1 cursă.

*Evacuare gunoi:*bd. C. Vodă, 19/1- 1 cursă.

*Amenajare pietriș:*bd. C. Vodă, 19/1 – 21 t.

planificate 11.11.2021:

*Salubrizare manuală:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajare pietriș:*bd. C. Vodă, 19/1.

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Demolare beton:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 010.11.2021:

*Montarea borduri:*str. Cernăuți -59 buc.

*Amenajare pietriș:* str. Cernăuți -10 t.

planificate 11.11.2021:

*Montarea borduri:*str. Cernăuți.

*Amenajare pietriș:*str. Cernăuți.

***sect. Ciocana:***

executate 10.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Bucovinei, str. M. Spătaru.

*Salubrizare manuală:* str. P. Zadnipru, 3/2- 2 curse.

*Montare borduri:* str. P. Zadnipru, 3/2-38 buc.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 3/2-3 m3.

*Excavare/Transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 3/2- 2 curse.

*Amenajarea pietriș:* str. P. Zadnipru, 3/2- 5 t.

planificate 11.11.2021:

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Teilor.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor.

***sect. OCR:***

executate 10.11.2021 :

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. I. Creangă- 21 buc.

Planificate 11.11.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. I. Creangă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 10.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Uzinelor -1 recept. inst., 2 recept. rid., 2 m3 sap. man., 3 m3 dezb. bet., 1 cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul, 19/1(canal pluvial) -10 m3 sapat. man., str. Petricani -14 buc., 2 curse gunoi.

Planificate 11.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. P. Halippa, str. M. Spătaru.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul, 19/1, str. Petricani.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 10.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-77 m2.

Planificate 11.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 10.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*bd. A. Iulia, 93/2 -214 m2, 20 t (str. egalizare mășcat), 5 t (str. egaliz. mărunt.).

planificate11.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*bd. A. Iulia.

Ex. 022 47 12 93