

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 11.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* C. Basarabiei-1cursă, șos. Hîncești-5curse.

planificate 12.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* șos.Hîncești.

***sect. Buiucani:***

executat 11.03.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. C. Stere, str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, B. Sculeni, str. Mesager.

*Salubrizarea manuală:* str. Mesager-1,5curse, str. 27 Martie-2curse.

planificate 12.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str.Mit.Dosoftei,str.Columna.

***sect. Rîşcani:***

executate 11.03.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Doina-5curse.

executate 11-12.03.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, bd. Renașterii.

planificate 12.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Doina, str. Socoleni.

***sect. Botanica:***

executate 11.03.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Pădurii-4curse.

*Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat*: bd. Dacia-Aeroport-2,1t.

executate 11-12.03.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Burebista, str. Independenții, str. Teilor, str. Hr. Botev, str. Zelinski, bd. Decebal, str. Titulescu, șos. Muncești, str. Gr. Botanică.

planificate 12.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Salcîmilor,str.Pădurii.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor.

***sect. Ciocana:***

executate 10-11.03.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. M. Spătarul, bd. M. cel Bătrîn.

executate 11.03.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. M. Sadoveanu-1cursă.

*Reprofilarea acostamentului*: str. Eroii Neamului-1 200m2, L-455 (Chișinău-Tohatin-Budești).

planificate 12.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Sadoveanu.

*Reprofilarea acostamentului:* str. Eroii Neamului.

***sect. OCR :***

executate 11.03.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani-62buc..

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. A. Mateevici-Vl. Pîrcălab-4buc., str. N. Costin-2buc.

planificate 12.03.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani, sect. Rîșcani.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 11.03.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. M. Viteazul-2gril.inst., str. M. Manole-2fînt.inst., 1cursă gunoi, str. V. Lupu, 46-2cap.beton.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. L. Deleanu-64buc., str. N. Costin-14buc., 1cursă gunoi.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. București.

planificate 12.03.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. A. Iulia, str. V. Lupu, rîul Țîganca (curățirea albiei).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 11.03.2021:

*Amenajare pavaj:*bd. Dacia, 39-7,5zid. vechi demont./inst., 35m2 pavaj vechi demont./montare.

planificate 12.03.2021:

*Amenajare pavaj:* bd. Dacia, 39.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 11.03.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Uzinelor-5curse.

planificate 12.03.2021:

*Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat:* bd. M. cel Bătrîn, 46.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

 Inginer SP A. Bodnariuc