

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 11.08.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Ismail-1cursă; bd. Gagarin-1cursă.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Columna-78m2, 2,68t str. egaliz.; str. Ismail-128.5m2, 5t str. egaliz; : bd. Gagarin-18m2.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Lacului-0.5m2; bd. Negruzzi 6-1m2.

planificate12.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. Gagarin; Viaduc.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Gagarin; Viaduc.

***sect. Buiucani:***

executate 11.08.2021:

*Demolare beton:* str. V. Belinski-3m2.

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Belinski-8 fint.inst., 5inel.bet.

planificate12.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski.

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Belinski.

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Belinski.

***sect. Rîşcani:***

executate 11.08.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă-Dacia, 39 -50m2.

*Salubrizarea manuală:* bd. C. Vodă-Dacia, 39 -3curse.

executate 11-12.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: str. T. Vladimirescu; bd. Moscova; str, A. Russo; str. B. Voievod; C Orheiului, str. Ceucari; bd. Renasterii; str. Petricani.

planificate12.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. C. Vodă-Dacia, 39;

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă-Dacia, 39;

*Demolare beton*: bd. C. Vodă-Dacia, 39.

***sect. Botanica:***

executate 11.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* com. Țînțăreni, str. Morii-8 curse.

*Frezarea părții carosabile:* com. Țînțăreni, str. Morii-200m2.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Sarmizegetusa; str. Gr. Botanica; str. V. Crucii; str. Grenoble; șos. Muncești; str. Trandafirilor.

executate 11-12.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, str. Burebista; str. Independetii; str. Hr. Botev; bd. C. Vodă.

planificate12.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*com. Țînțăreni, str. Morii.

***sect. Ciocana:***

executate11.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Voluntarilor; str. M. Manole; str. Sargidava; str. M. Spataru.

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Creangă (racordări)-87.95t b/a fin.

planificate12.08.2021:

*Demolare beton*: str. I. Creangă;

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Creangă (racordări).

***sect. OCR:***

executate 11-12.08.2021(in noapte):

*Aplicarea marcajului rutier*: Instituții de învățămînt sect. Buicani-110m2; sect. Centru-118m2; sect. Ciocana-80m2; sect. Botanica-115m2.

planificate12.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*:Instituții de învățămînt sect. Centru, sect. Buiucani, sect. Botanica.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 11.08.2021:

*Reparația canalizarii pluviale:* str. Belinschi -4curse excav/transp.gunoi; 3m3 săp.man; 0.5m3 demol.bet.; 5.1t pietris; 4t nisip., str. I. Creangă-1m3 bet. turnat.

*Curatirea canalizarii pluviale:* riul Durlesti- 3 curse.

planificate 12.08.2021

*Reparația canalizarii pluviale:* str. V. Belinski,

*Curățirea canalizării pluviale*: str. I. Creangă 26.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate11.08.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Ismail, 27 (parcare)- 4 buc.

*Excavare/transportare sol:* str. Ismail, 27 (parcare)- 83m3/9curse;

*Săpătură manuală:* str. Ismail, 27 (parcare) - 3m3;

*Demolare beton*: str. Ismail, 27 (parcare) -0.5;

planificate12.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Ismail, 27 (parcare).

*Montare bordure*: str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate11.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. C. Vodă, 19/1-5curse.

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1-40buc.(vechi)

*Săpătură manuală:* bd. C. Vodă, 19/1 -1cursă.

planificate 12.08.2021:

*Desfacere/montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1.

Tel: 47 12 93