

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 12.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Petrarilor, str. Spicului, str. Ialoveni, șos. Hîncești.

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-13curse.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-3m3.

*Desfacere bordure:*str. Inculeț-32buc.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-9,3t.

executate 12-13.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. D. Cantemir, Aleea Gării, str. Ismail, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 13.05.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 12.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Cornului, str. Constituției.

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul-

*Betonare stîlpi*: Calea Ghidighici-9buc.

planificate 13.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod), str. Sciusev, str. Codreanu.

*Montare/vopsire parapet de protecție*: Calea Ghidighici (podeț).

***sect. Rîşcani:***

executate 11-12.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : C. Moșilor, str. Petricani, C. Orheiului, str. T. Vladimirescu.

executate 12.05.2021:

*Salubrizarea pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m2.

*Compactare sol:* str. Teilor-55m2.

*Demolare beton*: str. Teilor-1m3.

*Amenajare pietriș:* str. Teilor-15t.

*Încărcare sol*: str. Teilor-2curse.

planificate 13.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor.

*Compactare sol:* str. Teilor.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 12.05.2021:

*Salubrizare mecanizată:* bd. Dacia-Aeroport, șos. Muncești.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni-55buc., str. Zelinski, 26-45buc.

*Montare zidării*: str. Zelinski, 26-10buc.

*Reprofilare pietriș:* com. Țînțăreni-250m2.

planificate 13.05.2021:

*Montare bordure:* com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana:***

executate 12.05.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. Bucovinei.

*Salubrizarea manuală:* str. A. Russo (tr. tehnic)-2curse.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Belinski-4curse.

*Frezare sub bordură*: str. Belinski-200m2.

executate 12-13.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. M. Drăgan.

planificate 13.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Manole.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Belinski.

*Frezare sub bordură*: str. Belinski.

***sect. OCR:***

executate 12.05.2021:

*Deservirea indicatoare rutiere*: sect. Rîșcani-38buc., sect. Ciocana-42buc.

planificate 13.05.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* C. Basarabiei.

*Montare indicatoare rutiere*: sect. Centru.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 12.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Transnistria-10buc., 1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Ismail-2gril.rid., 2gril.inst., bd. Decebal-2gril.rid., 1grilinst., 1cursă gunoi, șos. Muncești-Pandurilor-10m3 săp.man., 3m3 demol.bet., 2curse gunoi, str. Inculeț-4m3 săp.man., 2m3 demol.beton, 4curse gunoi.

planificate 13.05.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Burebista-Sarmizegetusa, str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 12.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor- 56buc.

*Beton turnat*: str. Teilor- 3,03m3.

planificate 13.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 12.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița-4curse.

*Amenajare pietriș:* str. Colonița-72t.

planificate 13.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița.

*Profilare p/c*: str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93