

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 12.10.2021:

*Încărcarea/ transportarea gunoi:* șos Hîncești-Spicului-4curse, șos. Hîncești, 176(pasaj.subt.) -1 cursă.

*Amenajare pietriș*: șos Hîncești – Spicului – 40,5t.

*Amenajarea beton asfaltic*: șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.) – 347 m2.

executate 12-13.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 13.10.2021:

*Salubrizarea manuală*: șos. Hîncești - Spicului(pasaj. subt.)

***sect. Buiucani:***

executate 12.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* bd. A. Iulia, str. I. Pelivan, str. V. Belinski, str. V. Lupu, str. M. Viteazul.

*Salubrizare manuală:* bd. A. Iulia – 1 cursă.

*Amenajarea beton asfaltic:* bd. A. Iulia- 285,3 t.

planificate 13.10.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. I. Creangă.

*Amenajarea pietrișului*: str. I. Creangă.

***sect. Rîşcani:***

executate 12.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.

*Amenajare beton asfaltic:* C. Orheiului – Renașterii – 5 m2., str. Albișoara-M. Viteazu -63,43 m2.

planificate 13.10.2021:

*Demontarea bordurelor*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Pregatirea pt montarea bordurelor:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 12.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:*șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Amenajare beton asfaltic:* s. Crețoaia- 30 t b/a fin.

executate 12-13.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Burebista, str. Independenței, bd. Dacia, Viaduc, str. Decebal, str. Titulescu, str. N. Zelinski, bd. C. Vodă.

planificate 13.10.2021:

*Amenajare pietrișului:* s. Crețoaia.

*Decaparea solului:* s. Țînțăreni, str. I. Creangă.

***sect. Ciocana:***

executate 12.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătaru, str. Bucovinei.

executate 12-13.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnispru, str. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu .

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor - 570m2 .

planificate 13.10.2021:

*Amenajare /Compactarea pietrișului:* bd. Moscovei.

*Dezbaterea b/a uzat*: bd. Moscovei.

***sect. OCR:***

executate 12.10.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Rîșcani -25 buc, sect. Centru -32 buc.

planificate 13.10.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. Socoleni, str. Grenoble.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 12.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. M. Cibotari- 3 recep. inst. , str. T. Vladimirescu -2 recep rid., 1 recep. inst., str. Transnitria -4 recep. inst., 1 cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Transnitria- 4 buc., șos. Muncești (canal pluvial), str. Otovasca – 1 cursă gunoi.

planificate 13.10.2021:

*Curățirea canalului pluvial:* str. Transnitriei, șos. Muncești- Bacioi (canal pluvial)

*Spălarea rețelei canalizării pluviale:* bd. M. cel Bătrîn, 25.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 12.10.2021:

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 99,3 t.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri –57 buc.

planificate 13.10.2021:

*Montare bordure*: com. Țînțăreni.

*Amenajarea/Compactarea pietrușului:* com. Țînțăreni.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 07.10.2021:

*Lchidarea situației de avariere:* str. I. Neculcea -40 m2.

planificate 13.10.2021:

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93