

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 13.08.2021:

*Salubrizarea manuală*: Viaduc-1cursă.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-395m2

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Gagarin-18m2

executate 14.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată*:str. V. Trandafirilor; str. Inculet; str. Testimitianu; str. G. Coșu; Malina Mică; I.C. Surceanu; str. T. Strișca; str. C. Varnav; str. Ungureanu; str. Corolenco; str. Lomonosov.

executate 15-16.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: str. Ismail; bd. S. cel Mare; str. Gagarin; str. Negruzzi; Aleia Gari; str. Cantemir; Viaduct; șos. Hancesti; str. Halipa; str. Gh. Asachi; str. V. Alexandrii

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-650m2;

planificate 14.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*Viaduc.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc.

***sect. Buiucani:***

executate 13.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată*: P.D. Cantemir; P. Uniri; C. Iesilor; str;Coca; str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski- 2curse.

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Belinski-40m2

*Amenajare pietriș:* str. V. Belinski-4.5t;

*Amenajare beton binder:* str. V. Belinski-7.35t;

*Amenajare beton asfaltic:* str. V. Belinski-821.9t;

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Belinski-1fînt.inst.

*Montare bordure:5buc.*

*Excavare/transportare sol:2curse.*

*Salubrizarea mecanizată*: str.M. Viteazu; str. Sciusev; str. Sciusev; str. V. Lupu; str. Coca; str. T. Vladimirescu; str. M. Costin.

executate 13-14.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: C. Ieșilor; str. Mit. Dosoftei; bd. Șt. cel Mare; PMAN;

planificate 14.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Renasteri 10

planificate 16.08.2021:

*Montare bordure:* str. V. Belinski;

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Belinski;

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski;

*Demolare beton*: str. V. Belinski.

***sect. Rîşcani:***

executate 13.08.2021:

*Amenajare petri anrobate:* str. C. Voda,13- bd. Dacia,39 -16t;

*Salubrizarea manuală:* str. C. Voda,13- bd. Dacia,39 – 1cursă;

*Demolare beton*: str. Deacon-1.5m3

*Salubrizarea mecanizată*: str. Albișoara; str. Petricano; C. Orheiului; str. Ceucari; str. T. Vlademirescu; str. Mosilor; Str. Studentilor.

executate 13-14.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*:str. Petricani; bd. Moscova; str. T. Vladimirescu.

planificate14.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. C. Vodă-Dacia, 39;

*Demolare beton*: bd. C. Vodă-Dacia, 39.

executate 14.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Albișoara; str. Mosilor; str. Ceucari; bd. Renasteri; sre. Dimo; str.Florilor; str. studentilor.

executate 15-16.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Moscova; str.Dimo; str. Florilor; str. T. Vladimirescu; str. Petricani.

*Spalare părții carosabile:* str. Albișoara; str. Renasteri; bd. Moscova; str. Ceucari; str. T. Voevod; str. A. Ruso; C. Orheiului.

***sect. Botanica:***

executate 13.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* com. Țînțăreni, str. Morii-10 curse.

*Frezarea părții carosabile:*str.Varșovia,2 -5t;

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia; Viaduct; Bd. Decebal; str. Traean; str. Cuză Vodă.

planificate14.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* com. Țînțăreni, str. Morii

***sect. Ciocana:***

executate13.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Voluntirilor; str. Sargidava; str. Spataru; bd. M. cel Batrăn; str. M. Dragan.

*Amenajare beton asfaltic frezat:* sec. Ciocana-43.45t

executate 13-14.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Uzinelor; str. L. Bîcului; str. V. Vodă; str. P.Înalt; str. Otovasca.

planificate 14.08.2021:

*Decapare borduri:* str. P. Zadnipru;

*Pregatire pentru montarea bordurilor:*str. P. Zadnipru.

***sect. OCR:***

executate 13-14.08.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier*:str. M. Kogalniceanu-50m2; imstituti de învatamant sec. Centru-80m2.

executate 15-16.08.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier*: str. Vp.Pîrcalab-250m2; de învatamant sec. Centru-130m2.

planificate 14.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: Instituții de învățămînt sec. Centru; sec. Buicani; sec Botanica.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

planificate 14.08.2021

*Reparația canalizarii pluviale:* bd. Ș. Cel Mare.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Ș. Cel Mare.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 13.08.2021:

*Compactarea solului*: str. Ismail, 27 (parcare)- 1000m2;

*Montarea elemente din beton:* str. Ismail, 27 (parcare)- 6buc;

*Nivelarea suprafeți:2000m2;*

*Amenajarea betonului*: str. Ismail, 27 (parcare)-0.5m3;

*Montare bordure:* str. Ismail, 27 (parcare)-27buc(mari);

*Excavare/transportare sol:* str. Ismail, 27 (parcare)- 60m3/6curse;

planificate 14.08.2021:

*Reparația canalizarii pluviale:* str. Ismail, 27 (parcare);

*Compactarea solului*: str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 13.08.2021:

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1 -54buc.(mari);

*Săpatură manuală:* bd. C. Vodă, 19/1 -3m3;

*Amenajare petriș:* bd. C. Vodă, 19/1 -10t;

*Salubrizarea manuală:* bd. C. Vodă, 19/1 -1 cuesă.

executate 14.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* bd. C. Vodă, 259(parcare) -12curse.

planificate 14.08.2021:

*Desfacere/montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Decapare/profilarea transeilor:Grenoblea-V. Crucii.*

Tel: 47 12 93