

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 14.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Spicului, str. Ialoveni, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița.

*Frezarea partii carosabile:* str.V.Alexandri – 630m2

*Amenajare beton asfaltic:str.*str.Ismail 27 – 235m2

*Amenajare beton asfaltic:* str.Ismail 27 – 5t (egalizare)

*Lichidarea situatiei de avariere:* str.Ciuflea – 3m2 , str.31 august – M.Eminescu – 1,8m2 , bd.St.cel Mare – M.Eminescu – 0,5m2, str.I.Ganea – 4m2, str.Lomonosov – 5m2

planificate 15.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.V.Alexandri

***sect. Buiucani:***

executate 14.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* str.Belinski, str.I.Pelivan, str.N.Costin, str.Deleanu, str.27 Martie, B.Sculeni, str.Mesager.

*Amenajare pietriș:* C.Iesilor – 9,6t

*Amenajare beton asfaltic:* str.C.Iesilor -48,6 t

executate 13-14.09.2021 :

*Spalarea partii carosabile:* str.M.Viteazul, str.Sciusev, str.C.Stere, str.V.Lupu, bd.St.cel Mare, str.Constitutiei, str.A.Iulia, str.I.Creanga.

executate 13-14.09.2021 :

*Frezarea partii carosabile:* C.Iesilor – 1 000m2

planificate 15.09.2021:

*Amenajare pietriș:* str.I.Pelivan 30/2

*Salubrizare manuala:* str.I.Pelivan 30/2

*Excavare/transportare sol:* str.I.Pelivan 30/2

*Reparatia canalizarii pluviale:* str.I.Pelivan 30/2

*Montare bordure:* str.I.Pelivan 30/2

***sect. Rîşcani:***

executate 14.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* str.T.Vladimirescu, str.Studentilor, str.Dimo, str.Florilor, str.Socoleni, str.Ceucari, C.Mosilor, C.Orheiului.

*Amenajare pietriș:* str.Albisoara – Renasterii(tr) – 44t

*Salubrizare manuala:* str.Albisoara – Renasterii(tr) – 2 curse

*Excavare/transportare sol:* str.Albisoara – Renasterii(tr) – 1cursa

*Demolare b/a :* str. Albișoara-Renașterii(tr) - 1m3

*Salubrizare mecanizata:* bd.Renasterii, str.Gr.Vieru , str.C.Tanase, str.Ierusalimului, str.B.Bodoni, str.Puskin, str.P.Rares, str.Petricani , str.T.Vladimirescu.

*Spalarea partii carosabile:* bd.Moscova, str.Kiev, str.A.Russo, str.B.Voevod, C.Orheiului, str.Ceucari, bd.Renasterii, str.Gr.Vieru, str.Ierusalimului, str.C.Tanase, str.Bodoni, str.Puskin.

planificate 15.09.2021:

*Amenajare pietriș:* str.Albisoara – Renasterii (tr)

*Amenajare beton asfaltic:* str.Albisoara – Renasterii (tr)

***sect. Botanica:***

executate 14.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*com.Tintereni str.Morii – 185 t

planificate 15.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*com.Tintereni str.Morii

***sect. Ciocana:***

executate 14.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str.P.Zadnipru 14/4 – 2curse

*Salubrizare manuala:* str.P.Zadnipru 14/4 – 1cursa

*Amenajare pietriș:* str.P.Zadnipru 14/4 – 5,7 t

*Sapatura manuala:* str.P.Zadnipru 14/4 – 4 m3

executate 14-15.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* L.Bicului, str.Uzinelor, str.V.Voda, P.Inalt, str.Otovasca

planificate 15.09.2021:

*Montare zidarii:* str.P.Zadnipru 14/4

*Demolare b/a uzat:* str.P.Zadnipru 14/4

*Amenajare pietris:* str.P.Zadnipru 14/4

***sect. OCR:***

executate 14-15.09.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*str.M.Viteazul – 190m2, Viaduc – 900m2

planificate 15.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str.M.Viteazul, Viaduc.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale*** ***:***

executate 14.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str.Columna – M.Viteazul - 1 gril.inst., 2m3 –sap.man.,3m3 – demol. bet., 1cursa gunoi, bd.Moscova 18 - 1 gril.inst.,2 curse gunoi, str.Puskin 33 - 2 gril.inst., bd.D.Cantemir – 34 buc., 1cursa gunoi.

*Curatarea canalizarii pluviale* : C.Basarabiei – 4m3 sap.man., 3m3 demol. beton.

planificate 15.09.2021

*Reparația canalizării pluviale:*str.Columna – M.Viteazul – reparare colector

*Curatarea canalizarii pluviale* : str.C.Mosilor

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 14.09.2021:

*Excavare/transportare sol:* com.Tintereni str.Al.cel Bun – 143m3, 11 curse .

planificate 15.09.2021:

*Excavare/transportare sol:* com.Tintereni str.Al.cel Bun

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 14.09.2021:

*Amenajare pietris:* str.Grenoble – 50 t,

*Decapare b/a :* str.Grenoble -4 curse

planificate 15.09.2021:

*Montare bordure:* str.C.Voda19/1

Tel: 47 12 93