

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate14-15.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

executate15.10.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Săpătură manuală:* șos. Hîncești-Spicului -1,5m3.

*Montare bordure:* șos. Hîncești-Spicului -21 buc.

*Demontarea bordure:* șos. Hîncești-Spicului -50 buc.

*Încărcare /Transportare gunoi:* șos. Hîncești-Spicului -2 curse., șos. Hîncești-Sihastrului-3 curse.

planificate18.10.2021:

*Decaparea b/a uzat:*șos. Hîncești-Sihastrului.

*Montare bordure:*șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului.

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești-Spicului.

***sect. Buiucani:***

executate15.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. L. Deleanu, str. M. Costin, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Amenajarea beton asfaltic*: str. I. Pelivan, 30/2 -167,5t.

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Pelivan, 30/2 -45,2 t, str. I. Creangă -103,9 t.

planificate18.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

*Amenajarea beton asfaltic*: str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate15.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.

*Demolarea betonului:*str. C. Vodă, 19/1 -4 m3.

*Decapare /transportare gunoi*: str. C. Vodă, 19/1 -2 curse.

executate15-16.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscovei, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Petricani.

planificate18.10.2021:

*Decapare /transportare gunoi*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Montare bordure:*bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate15.10.2021:

*Decapare /transportare gunoi:* s. Țînțăreni, str. I. Creangă -13 curse.

*Amenajare pietriș:* s*.*Crețoaia -28t.

executate 16.10.2021:

*Excavare/transportare bordure, gunoi*: str. Cernauti-200buc./4curse

planificate18.10.2021:

*Amenajare pietrișului:*acces S. Crețoaia.

*Decapare/transportare b/a uzat:* s. Țînțăreni, str. I. Creangă.

*Desfacere/montare bordure:*str. Cernăuți.

***sect. Ciocana:***

executate15-16.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

executate16.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Bucovinei, str. M. Spătaru.

planificate 18.10.2021:

*Amenajarea/compactare pietriș*: bd. Moscova.

***sect. OCR:***

executate15-18.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* bd. M. cel Bătrîn –A. Russo -85m2, bd. I. Gagarin-bd. C. Negruzzi-75 m2, C. Orheiului –T. Vladimirescu -70 m2, str. T. Vladimirescu –Florilor -75 m2.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* șos. Muncești, -4 buc., bd. Decebal –Traian -2 buc., bd. I. Gagarin –Decebal -2 buc.

planificate18.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. A. Russo-M. cel Bătrîn, bd. Negruzzi-Gagarin, str. A. Russo-Moscova.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate15.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Transnistria – 4 cap.bet., 4 element. bet., 3 m3 dem. bet.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești -5 m3 (sap. man.), str. Transnistria -6 buc. 2 curse gunoi.

*Verificarea rețelei canalizării pluviale:* str. Ceucari.

planificate18.10.2021:

*Curățirea canalului pluvial:*șos. Muncești.

*Spălarea rețelei canalizării pluviale:* str. Transnistria, str. M. Manole.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate15.10.2021:

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 40t.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 9 buc.

*Amenajarea beton:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 3,5 m3.

planificate18.10.2021:

*Montare pavaj:*com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajare pietriș:*com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate15.10.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Podgoreni -15 m2, str. T. Vladimirescu -15 m2(grilaje), str. Uzinelor -2 m2(grilaje)

planificate18.10.2021:

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Frezarea părții carosabile*: str. M. Milo.

Ex. 022 47 12 93