

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 16.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Miorița; str. Grenoble; șps. Hancești; str. Spicilor; str. Ialoveni; str. Sihastrului; str. Ciocarliei; str. Trifan Balta; str. Petrarilor; dr. Viilor; Academiei; str. Docceaeeva; str. L. Kacrynski.

*Salubrizarea manuală*:Viaduc-1cursă.

*Demolare beton:* Viaduc-1m3;

*Amenajare beton asfaltic:* Viaduc -810m2, 9.63 str.egaliz.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc -935m2.

executate 16-17.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: str. Gagarin; Aleia Gari;bd. Cantemir; bd. Ștefan cel Mare; str. Ciuflea; Viaduct; str. P. Halipa; str.Gh. Asachi; str. V. Alecsandri

planificate 17.08.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*:șos. Hancești.

***sect. Buiucani:***

executate 16.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski- 1curse;

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Belinski-76m2;

*Montare bordure:* str. V. Belinski-14 buc;

*Montare zidarii:* str. V. Belinski-10.5 buc;

*Excavare/transportare gunoi*: str. V. Belinski- 2curse.

planificate 17.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Belinski

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Belinski

*Amenajare pietriș*: str. V. Belinski

***sect. Rîşcani:***

executate 16.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. Renasteri,10 -5curse;

*Desfacere bordure:* bd. Renasteri,10 -38m

*Compactare sol:* bd. Renasteri,10 -20m2

*Amenajare pietriș*: bd. Renasteri,10 -10,1t;

*Frezarea părții carosabile:* bd. Renasteri,10 -13m2.

planificate17.08.2021:

*Amenajare pietriș*: bd. Renasteri;

*Montare bordure:* bd. Renasteri;

*Amenajare beton asfaltic:* bd. C. Vodă-Dacia, 39.

***sect. Botanica:***

executate 16.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* com. Țînțăreni, str. Morii-4 curse.

*Amenajare pietriș anrobat:* com. Țînțăreni, str. Morii-132.2t.

*Amenajare podet tubular:* com. Țînțăreni, str. Morii- 0.5m3

*Salubrizarea mecanizată:* com. Țînțăreni, str. Morii;

*Stropire* *parti carosabile:* com. Țînțăreni, str. Morii;

*Salubrizarea mecanizată:* str. G. Botanica; șos. Muncești; str. Sarmisegetuza; str. Trandafirilor; str. V. Crucii; str. Grenoblea; str. Minsc; str. Pandorilor; Pădurii.

executate 16-17.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Dacia; bd. Dacia; Viaduct; bd. Decebal; str. Zelinski; str. Titulescu; str. Hristo Botev; str Independenți.

planificate17.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* com. Țînțăreni, str. Morii. (uzura)

***sect. Ciocana:***

executate16.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*str. Voluntarilor; str.M. Manole; str. Sargidava; str. M. Spataru; str. M. Dragan.

*Excavare/transportare gunoi*: str. P. Zanipru,14/4 -7 curse;

*Salubrizarea manuală:* str. P. Zanipru,14/4 -1curse;

*Demolare beton*:str. P. Zanipru,14/4 -3m3.

executate 16-17.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. Cel Bătrîn; str. A. Russo; str. G. Latina; str. I. Vieru; str. P. Zadnipru; str. Domeniuc; str. Sadoveanu; str. Studentilor.

planificate 17.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. P. Zadnipru;

***sect. OCR:***

executate16.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: Instituții de învățămînt sec. Centru-320m2.

*Instalare indicatoare rutiere:* str. Belinski -6buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sec. Buicani-18buc.

planificate 17.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: Instituții de învățămînt sec. Centru; sec Botanica; sec.Rîscani.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 16.08.2021:

*Reparația canalizarii pluviale:* bd. Gagarin- 1gril/ins; str. Ceucari (reparatie colector).

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Renașteri-36buc./ 1cursa; str. I. Nistor-curatire canal.

planificate 17.08.2021

*Reparația canalizarii pluviale:*bd. Ș. Cel Mare;

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Ș. Cel Mare.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 16.08.2021:

*Reparația canalizarii pluviale:* str. Ismail, 27 (parcare)- 6fint/rid;

*Compactarea solului*: str. Ismail, 27 (parcare)- 1300m3;

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail, 27 (parcare)-1 cursa;

planificate 17.08.2021:

*Reparația canalizarii pluviale:* str. Ismail, 27;

*Compactarea solului*: str. Ismail, 27.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 16.08.2021:

*Montare bordure:* bd. C Vodă-20buc/inst.

*Excavare/transportare gunoi*: bd. C Vodă19/1- 2curse; str. Grenoblea,259-4curse.

planificate 17.08.2021:

*Desfacere/montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Excavare/transportare ginoi:* Grenoblea

Tel: 47 12 93