

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate16.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu.

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești-Spicului -1 cursă.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești-Sihastrului -3,7 t, șos. Hîncești-Spicului -13,6 t.

*Amenajare beton asfaltic:*șos. Hîncești-Sihastrului -1000 m2.

*Excavare/Transportare:* șos. Hîncești-Sihastrului -1 cursă, șos. Hîncești-Spicului -3 curse.

planificate 17.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești-Spicului.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești-Spicului.

*Amenajare beton asfaltic:*șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești-Spicului.

***sect. Buiucani:***

executate 16.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L.Deleanu, B. Sculeni.

*Montare borduri:* str. V. Lupu, 55- 30 buc.

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Lupu, 55-100 m2.

planificate 17.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Lupu, 55.

*Amenajare beton asfaltic*: str. V. Lupu, 55.

***sect. Rîşcani:***

executate16.11.2021:

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1 -12,7 t.

executate 16-17.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. B. Bodoni, str. A. Pușkin, str. P. Rareș, str. Petricani.

planificate 17.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:*bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate16.11.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia(Metro) -15 m2., bd. C. Vodă -15 m2.

*Salubrizarea stațiilor pt. așteptare transportului public:*șos. Muncești (12 buc.)-0,5 curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Aeroport -0,5 curse.

*Evacuarea gunoi :* C. Basarabiei -1 cursă.

planificate17.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Cernăuți.

*Reparația rosturilor:* pod Sîngera.

***sect. Ciocana:***

executate16.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătaru, str. Bucovinei.

*Salubrizare manuală :* str. P. Zadnipru, 3/2- 1 cursă.

*Montare borduri:* str. P. Zadnipru, 3/2 -30 buc.

*Amenajarea pietriș:* str. P. Zadnipru, 3/2- 16,9 t.

*Excavare/Transportare:* str. P. Zadnipru, 3/2- 3 curse.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 3/2- 3 m3.

planificate 17.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. P. Zadnipru, 3/2.

*Evacuare gunoi:*str. P. Zadnipru, 3/2.

*Montare borduri*:str. P. Zadnipru, 3/2.

*Amenajare pietriș:*str. P. Zadnipru, 3/2.

***sect. OCR:***

planificate17.11.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 16.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. M. Spătaru -10 recept. rid.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Spătaru, str. M. Viteazul (canal pluvial).

planificate 17.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Uzinelor.

*Curățirea canalizării pluviale*:str. N. Dimo, str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

execuatet 16.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -78 m2.

planificate 17.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

planificate 16.11.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Moscova, str. V. Badiu.

Ex. 022 47 12 93