

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 14-15.05.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată*: str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, str. Inculeț, str. Testimițeanu.

executate 15.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. M. Mică, str. Gh. Cașu, str. C. Vîrnav, str. Korolenco, str. Lomonosov, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. Docuceaeev.

executate 17-18.05.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată*: str. Ismail, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Ciuflea, Viaduc, bd. D. Cantemir.

executate 17.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, bd. D. Cantemir, str. P. Halippa, șos. Hîncești, C Basarabiei.

*Salubrizarea manuală:* str. Haltei-1cursă, str. Tăbăcăria veche-1cursă.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Inculeț-12curse.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-30t.

*Amenajare nisip*: str. Inculeț-23,6t.

planificate 18.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. P. Halippa, str. Ismail, str. Cărbunarilor.

*Montare bordure*: str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 16-17.05.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată*: C. Ieșilor, bd. A. Iulia.

executate 17.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni, str. 27 Martie, str. Mesager.

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod)-80m.l.

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Ieșilor-4buc.

planificate 18.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod).

***sect. Rîşcani:***

executate 17.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-2curse.

*Demolare beton*: str. Teilor-1,5m3.

*Încărcare sol*: str. Teilor-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor-7,1t.

*Curățirea canalizării pluviale (după ploaie):* str. Albișoara-48buc., str. Ismail-25buc., bd. Gr. Vieru-18buc., bd. Renașterii-25buc., str. Petricani-45buc., C. Orheiului-43buc., str. Ceucari-40buc., str. Socoleni-20buc., str. Dimo-41buc., str. Florilor-46buc.

planificate 18.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor.

*Compactare sol:* str. Teilor.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 17.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni-5t.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni-75buc.

executate 17-18.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. V. Crucii, bd. Dacia, bd. Decebal, Viaduc, str. Hr. Botev, str. Independen

planificate 18.05.2021:

*Montare bordure:* com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana:***

executate 16-17.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca.

executate 17.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătarul.

*Salubrizarea manuală:* str. Belinski-4curse.

*Săpătură manuală*: str. Belinski-3m3.

*Încărcare b/a suprimat*: str. Belinski-11curse.

planificate 18.05.2021:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Belinski.

***sect. OCR:***

executate 17.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-55buc.

*Spălarea parapetului de protecție*: șos. Hîncești-Miorița-400m.l.

planificate 18.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Botanica.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 17.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Moșilor (jgheab)-2curse gunoi.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Petricani, str. Mircești, str. Dimo.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Inculeț-28t pietriș, 10m3 săp.man.

planificate 18.05.2021

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Grenoble, 163/7, str. Burebista (Spit. Mama si copilul), str. L. Bîcului (Cap-cap).

*Reparația canalizării pluviale*: str. L. Bîcului, str. Dimo, str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 17.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor-32buc.

*Beton turnat*: str. Teilor-4,8m3.

planificate 18.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 17.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița-60t.

planificate 18.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița, str. Haiduc Bujor.

*Profilare pietriș*: str. Colonița, str. Haiduc Bujor.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93