

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate17-18.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

executate18.10.2021:

*Decapare beton asfaltic:* sos.Hincesti- Spicului – 5 curse

*Montare borduri:* sos.Hincesti – Spicului – 36,5 buc.

*Amenajarea pietrisului :* sos.Hincesti – Spicului – 12,3 t.

Planificate 19.10.2021:

*Amenajare beton :* sos.Hincesti – Spicului

*Demolare beton:* str.Teilor

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor

***sect. Buiucani:***

executate18.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str.M.Viteazul, N.Rutier, str.Sciusev, str.C.Stere, str.V.Lupu, str.Cornului, str.T.Vladimirescu, str.Constitutiei, str.E.Coca.

*Amenajare beton asfaltic:* str.I.Pelivan 30/2 – 189,

planificate 19.10.2021:

*Frezarea partii carosabile :* bd. A.Iulia

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A.Iulia

***sect. : Rîşcani:***

executate17-18.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* bd.Renasterii, str.Kiev, str.A.Russo, bd.Moscova, C.Orheiului , str.Petricani, C.Basarabiei.

executate 18.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str.Albisoara, C.Mosilor, str.T.Vladimirescu, str.Florilor, str.N.Dimo, str.B.Voevod, bd.G.Vieru, str.P.Rares, str.Petricani, C.Orheiului.

*Salubrizare manuala:* str.T.Vladimirescu. bd.Renasterii, str.Florilor, str.Studentilor, str.Dimo, str.Al.Russo, str.B.Voevod, str.Socoleni, str.Ceucari, str.Albisoara, str.Ismail, str.Puskin, bd.G.Vieru, str.P.Rares, str.Petricani, C.Mosilor, C.Orheiului.

*Demolarea betonului:* str.C.Voda – 1,5m3

*Excavare/trans.gunoi:* str.C.Voda – 2 curse

*Demontare manuala a zidariilor :* str.C.Voda – 30m

Planificate 19.10.2021:

*Montare bordure:* str.C.Voda 19/1

*Montare parapet:* str.C.Voda 19/1

*Excavare:* str.C.Voda 19/1

***sect. Botanica:***

executate18-19.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizata:* bd.Decebal, str.Zelinski, str.Titulescu, str.Burebista, str. Independentei, bd.Dacia,Viaduc, str.Hr.Botev.

executate18.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Muncesti, str.G.Botanica, str.Sarmisegetuza, str.Trandafirilor, bd.C.Voda, str.V.Crucii, str.Grenoble.

Amenajare pietris: s.Cretoaia – 48t

*Evacuare gunoi:* str. Cernauti – 8 curse

*Evacuare gunoi:* com.Tintereni, str.I.Creanga – 2 curse

planificate 19.10.2021:

*Decapare/excavare:* com. Tintereni str.I.Creanga

*Amenajare pietris:* s.Cretoaia

*Montare bordure:* str.Cernauti

***sect. Ciocana:***

executate18-19.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd.M.cel Batrin , str.A.Russo, str.G.Latina, str.P.Zadnipru, str.I.Vieru, str. I.Dumeniuc, str. M.Sadoveanu, str.Studentilor.

Executate 18.10.2021:

*Transportare gunoi:* str.Varnita - Gunoiste – 42 curse

planificate 19.10.2021:

*Evacuare/transp.gunoi:* bd.Moscova

*Amenajare pietris/compact.:* bd.Moscova

***sect. OCR:***

executate18-19.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. M.Viteazul – Petricani – 85m2, str.Petricani – C.Orheiului, - 80m2, str.A.Russo – M.Sadoveanu – 80m2

planificate 19.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str.M.Viteazul – Petricani (sens giratoriu) , str.Petricani – C.Orheiului,

str.A.Russo – M.Sadoveanu .

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate18.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale :* str.Uzinelor – 53 buc, 1cursa gunoi man., sos. Muncesti - curatire canal.

*Pompare / spalare:* str.Transnistriei – 4 curse

*Reparația canalizării pluviale:* str.Transnistiei – 3 buc.inst , str.M.Manole – 2buc inst., 1 cursa gunoi

planificate19.10.2021:

*Ridicarea receptoarelor:* str.H.Morilor 17

*Curatirea canalizarii pluviale :* str.Uzinelor, str.M.Manole.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate18.10.2021:

*Amenajare pietris:* s.Tintereni str.V.Alexandri- 38,3 t

*Montare zidarii:* s.Tintereni str.V.Alexandri – 10m

*Sapatura manuala:* s.Tintereni str.V.Alexandri – 0,5m3

*Amenajare beton:* s.Tintereni str.V.Alexandri – 3m3

*Compactare manuala:* s.Tintereni str.V.Alexandri – 1,5m3

planificate19.10.2021:

*Amenajare pietris:* com.Tintereni str.V.Alexandri

*Montare pavaj:* com.Tintereni str.V.Alexandri

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate18.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:* bd.Dacia 12 – 120m2

planificate19.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:* str.M.Milo

Ex. 022 47 12 93