

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate19.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str.Valea Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculet, str. N. Testimiteanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenco, str. C. Vîrnav, str. I.C. Surceanu, str. P. Ungureanu, str. Grenoble , str. Miorița.

*Reparația canalizării pluviale:* șos. Hîncești -Spicului -2 fînt. rid., 0,5m3 beton.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor -300m2.

executate19-20.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

Planificate 20.10.2021:

*Excavarea b/a uzat:* str.Teilor .

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor.

***sect. Buiucani:***

executate19.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* bd. A. Iulia, str. 27 Martie, str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. Mesager, B. Sculeni, str. L. Deleanu, str. N. Costin.

*Salubrizare manuală:* bd. A. Iulia -1cursă.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A. Iulia -197,2t.

executate19-20.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* P.M.A.N, bd. Șt. Cel Mare, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. E. Coca.

planificate 20.10.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. A. Iulia.

*Amenajare pietriș:*str. I. Creangă.

***sect. : Rîşcani:***

executate 19.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. B. Bodoni, str. A. Pușkin, str. P. Rareș, str. Petricani.

*Demolarea betonului:* str.C. Vodă - 1m3.

*Excavare/transportare gunoi:* str.C. Vodă-3 curse.

*Demontare pavajului:* str. C. Vodă - 16 m2.

Planificate 20.10.2021:

*Montare bordure:* str.C.Vodă, 19/1.

*Dezbaterea beton:* str.C.Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 19.10.2021:

*Amenajare pietriș:* s. Crețoaia -21t .

*Montare bordure:* str. Cernăuți -60 buc.

*Evacuare gunoi:* com.Tintereni, str.I.Creanga -18 curse.

executate19-20.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Burebista, bd. Dacia, șos. Muncești, bd. Traian, str. Independenței, str. Hr. Botev, C. Bsarabiei, str. Belgrad, str. C. Brîncuși, str. Butucului.

planificate 20.10.2021:

*Decapare/excavare:* com. Țînțăreni, str.I.Creangă.

*Lichidarea situației de avarie:* str. Teilor.

***sect. Ciocana:***

Executate 19.10.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătaru, str. Bucovinei.

planificate 20.10.2021:

*Evacuare/transportarea gunoi:* bd. Moscova.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Moscova.

***sect. OCR:***

executate19-20.10.2021(în noapte):

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sec. Rîșcani -30 buc., sect. Centru -40 buc.

planificate 20.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate19.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale :* str. Uzinelor -60 buc., 2curse gunoi.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Uzinelor -2 recept. inst., str. H. Morii -5 recept. inst., 4 m3 dezb. bet., 4 m3 sapat. man., 1 cursă gunoi.

*Verificarea canalizării pluviale:* str. H. Morii.

planificate 20.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. H. Morii, str. Dimo, str. Mircești.

*Curatirea canalizarii pluviale :* șos. Muncești.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate19.10.2021:

*Amenajare pavaj:* s.Tintereni str.V.Alexandri- 43 m2.

planificate 20.10.2021:

*Amenajare beton:* com.Tintereni str.V.Alexandri.

*Montare pavaj:* com.Tintereni str.V.Alexandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate19.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:* bd.Dacia, 12 - 120m2.

planificate 20.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Dacia.

Ex. 022 47 12 93