

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 20.05.2021:

*Excavare/transportare sol:*str. Inculeț-5curse.

*Instalarea bordurilor noi:* str. Inculet-21.5m.l.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-1m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-25t.

*Decapare asfaltului uzat:* str.Inculeț-120m2

*Salubrizarea manuala:*Str.Sihastrului-0.5c.,str.Schinoasa-0.5c.,sos.Hincesti 176-0.5c.

planificate 21.05.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

*Salubrizarea manuala:* V.Alecsandri,Halippa,Academiei,A.Crihan,Subteranele-St.Cel Mare-Negruzzi

,sos.Hincesti.

***sect. Buiucani:***

executate 20.05.2021:

*Salubrizarea manuala:*V.Belinski-1curse

*Amenajarea fundatiei in pietris :* V.Belinski-20.6t

*Sapatura manuala:*V.Belinski-1.5m3

planificate 21.05.2021:

*Amenajarea Fundatiei in Pietris:* str. V.Belinski

*Montarea bordurelor:*str.V.Belinski

***sect. Rîşcani:***

executate 20.05.2021:

*Salubrizarea manuala a subteranei:*A.Russo-Moscovei-6300m2

*Excavare si incarcare:*str.Teilor-2curse

*Dezbaterea betonului:*str.Teilor-1m3

*Salubrizarea manuala:*Albisoara,Petricani,C.Orheiului,T.Vladimirescu,Dimo,Florilor,Ceucari-2curse.

*Lichidarea situatieide avariere in asfalt frezat:*Puskin-Ureche-1.5m2; Vieru-Romana-1.4m2;

Renasterii-1.6m2; Dimo 28/1-1.2m2.

planificate 21.05.2021:

*Amenajare pietriș a fundatiei:* str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 20.05.2021:

*Salubrizarea mecanizata:*Muncesti,Sarmizegetusa,Trandafirilor,V.Crucii,Grenoble.

*Excavarea si evacuarea gunoiului:*str.I. Ciobanu-6curse

*Instalarea bordurelor:* sat. Tintareni-60buc

*Instalarea zidarii:*Str.Zelinschi 26/3-10 buc

planificate 21.05.2021:

*Profilarea partii carosabile:*S.Murafa,I.Ciobanu

*Evacuarea gunoiului:*str.Albita

***sect. Ciocana:***

executate 20.05.2021:

*Salubrizarea manuala:* V.Belinski-2curse

*Excavat si transportat gunoi :*V.Belinski-6curse

*Sapatura manuala:* V.Belinski-1.5m3

*Amenajarea fundatiei in pietris:*V.Belinski-16.4t

planificate 21.05.2021:

*Pregatirea fundatiei pentru montarea bordurelor:* str.V.Belinski

*Montarea Bordurei:*str.Belinski

***sect. OCR:***

executate 20.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Riscani -42

planificate 21.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect.Botanica

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 20.05.2021:

*Sapatura manuala:*Str.Inculet-4m3

*Excavarea si evacuarea gunoiului:* str.Inculet-5curse

*Dezbaterea betonului:*str.Inculet-3m3

*Amenajarea in pietris:*str.Inculet-13t

*Montarea si sudarea receptoarelor:*L.Bicului-2(receptoare)-10(sudate); Uzinelor-4(receptoare)

-7(sudate); Dimo-6(receptoare)-10(sudate)

Planificate 21.05.2021

*Montarea receptoarelor noi:*str.Armeneasca,31 August,Bodoni,Viaduc.

*Montarea conductei de drenaj:*str.Inculet

*Spalarea si pomparea namolului:*Grenoble 163/7

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 20.05.2021:

*Montarea bordurelor:*str.Teilor-32 buc

*Turnarea betonului in fundatie:*str. Teilor-0.8m3

planificate 21.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 20.05.2021:

*Vopsirea barei de Protectie:*sos.Hincesti-20m2

planificate 21.05.2021:

*Vopsirea barei de protectie:*Sos.Hincesti-Miorita.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93