

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 20.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:*str.Teilor- 13,9t

*Amenajare pietris:* str.Teilor- 3t

*Incarcare/transp. gunoi:* str.Teilor – 2 curse

executate20-21.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizata:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

***sect. Buiucani:***

executate 20.10.2021:

*Reprofilare/comact. pietris:* str.I.Creanga

*Salubrizare manuala:* bd.A.Iulia – 1 cursa

executate17-18.10.2021(în noapte):

*Frezarea partii carosabile:* bd.A.Iulia – 840m2

executate18-19.10.2021(în noapte):

*Frezarea partii carosabile:* bd.A.Iulia – 860m2

Executate20-21.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizata:* P.M.A.N., bd.St.cel Mare, str.Columna, str.M.Dosoftei, P.D.Cantemir, C.Iesilor.

planificate 21.10.2021:

*Amenajare/compactare pietris:* str.I.Creanga

***sect. :Rîşcani:***

executate 20.10.2021:

*Dezbaterea betonului:* bd.C.Voda – 3m3

*Amenajare pietris:* bd.c.Voda – 4,5t

*Sapatura manuala:* bd.c.Voda – 2m3

*Salubrizare mecanizata:* str.Albisoara, C.Mosilor, str.T.Vladimirescu, str. Florilor, str.N.Dimo, str.Studentilor, str.Socoleni, str.Ceucari.

Planificate 21.10.2021:

*Excavare/transp. borduri:* bd.C.Voda 19/1

***sect. Botanica:***

executate 20.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor – 25 t

*Evacuare gunoi:* str.Teilor – 2 curse

*Salubrizare mecanizata:* str.Teilor.

planificate 21.10.2021:

*Montare borduri:* str.Cernauti

***sect. Ciocana:***

Executate 20.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Voluntarilor, str.M.Manole, str.Sargiedava, str.M.Dragan, str.M.Spataru, str.Bucovinei.

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor – 25,8 t

Executate20-21.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizata:* str.L.Bicului, str.Uzinelor, str.V.Lui Voda, str.P.Inalt, str.Otovasca.

planificate 21.10.2021:

*Reparatia canalizarii pluviale:*bd.Moscova

*Amenajare beton asfaltic*: str.Teilor

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor

*Evacuare gunoi :* str.Teilor

***sect. OCR:***

executate 20-21.10.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* bd.Decebal – 85m2, str.Sarmisegetuza – 20m2, str.Titulescu – 15m2

executate 20.10.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str.A.Doga – 6 buc, str.Teilor – 4 buc.

planificate 21.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:*bd.Decebal

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 20.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale:* str.Padurii – 34 buc., 1 cursa gunoi, str.Uzinelor – 1 cursa gunoi, C.Iesilor – 1 cursa gunoi.

*Reparația canalizării pluviale:* str.H.Morii 17 – 7 buc., 1 cursa gunoi, bd.Decebal – 2 inst.recept.noi,

planificate 21.10.2021:

*Curatarea canalizarii pluviale:*sos.Hincesti

*Reparatia canalizarii pluviale:* str.Petricani, str.N.Dimo, str.Branistei, C.Iesilor.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 20.10.2021:

*Amenajare pavaj*: s. Tintereni, str.V.Alexandri – 73m2

planificate 21.10.2021:

*Montare pavaj :*com.Tintereni str.V.Alexandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 20.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic*: bd.Dacia 12 – 22 t

*Frezarea partii carosabile:* bd.Dacia 12 – 20m2, 1 cursa gunoi man.

planificate 21.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:* bd.Dacia 12, 10

*Lichidarea situatiei de avariere:* bd.Dacia 12, 10

Ex. 022 47 12 93