

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 21.01.2021 :

*Lichidarea situației de avariere:* str. C. Vîrnav-1m2, str. I. C. Suruceanu-6,5m2, str. T. Strișcă-2m2, str. P. Ungureanu-2,5m2, str. Miorița-2m2, șos. Hîncești Intrarea Veche-3m2, str. Ialoveni-8,5m2, str. Sf. Vineri-5,5m2, str. Grenble-1,5m2.

planificate 22.01.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare – Ciuflea, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi, șos.Hîncești – Sihastrului, șos.Hîncești – Spicului, șos.Hîncești 168.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Nucarilor, str. Timiș, str. Lacului, str. Meniuc, str. Frumoasa, str. V. Dicescu.

***sect. Buiucani (3 muncitori):***

executate 21.01.2021 :

*Lichidarea situației de avariere:*str. Codreanu-15m2, str. Cornului-6m2, str. Roșiori-3,1m2, str-la Călărași-3m2.

planificate 22.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Țărînii, str. I. Neculce, str. Șt. Neaga, str. Călărași, str. B. Bodoni, bd. Șt. cel Mare.

***sect. Rîşcani (5 muncitori):***

executate 21.01.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. Badiu-1cursă, str. Petricani-2curse.

planificate 22.01.2021:

*Evacuare gunoi:* str. Badiu.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Badiu.

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 21.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere*: str. Băcioi-5m2, str. Băcioii Noi-50,5m2.

planificate 22.01.2021:

*Salubrizarea stațiilor de transport public:ș*os. Muncești-13 stații.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Gr. Botanică, acces s. Floreni, or. Sîngera (pod-nod rutier).

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 21.01.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Ciocana-7m2, str. Budești-5m2, str. Făurești-4m2, str. L. Rebreanu-7m2, str. Călătorilor-5m2, str. Movileni-5m2, str. Maiakovski-5m2.

planificate 22.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Sadoveanu, bd. M. cel Bătrîn.

*Reparația parapetului*: bd. M. cel Bătrîn-I. Dumeniuc.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 21.01.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. Constituției-V. Lupu-4buc.

*Salubrizarea deliniatoarelor*: sect. Ciocana-340buc., 1cursă gunoi.

planificate 22.01.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. 31 August-Sf. Țării.

*Salubrizarea deliniatoarelor*: sect. Ciocana.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (5muncitori):***

executate 21.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. T. Ciorbă-26buc., str. S. Lazo-32buc., str. P. Movilă-16buc.-1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Gagarin-1gril.inst., bd. Șt. cel Mare-4gril.rid., -1cursă gunoi.

planificate 22.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:*str. V. Alecsandri, str. Sf. Gheorghe.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albăstrele, str. N. Sulac.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:* str. A. Pușkin, str. S. Lazo.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(5 muncitori):***

executate 21.01.2020:

*Demolare beton:* bd. Moscova-5m3.

*Încărcare/transportare beton, gunoi*: bd. Moscova-11t/2curse.

planificate 22.01.2021:

*Demolare beton:* bd. Moscova.

*Încărcare/transportare beton, gunoi*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 22.01.2021:

*Restabilirea săpăturilor:* mun. Chișinău.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc