

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 21.05.2021:

*Instalareabordurelor:*str.Inculet-16 buc

*Excavare/transportare sol:*str. Inculeț- 4curse.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-2m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-24t.

*Beton turnat in fundatie-* 2.8m3

*Salubrizareamanuala:*Alecsandri-0.5c , Academiei-0.5c, Halippa-0.5c,A.Crihan -0.5c.

*Salubrizarea subteranelor:* Ciuflea-St.Cel Mare-0.5curse; Negruzzi-St.Cel Mare-0.5curse.

executate 22.05.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* V.Trandafirilor,Melestiu,Inculet,Testimitanu,G.Casu,M.Mica,Corolenco,

Lomonosov,C.Virnav,T.Strisca,Ungureanu,Grenoble,Miorita,sos.Hincesti,Spicului,Ialoveni,

Dr.Viilor,Pietrarilor.

Executate 23-24.05.2021 (noapte):

*Salubrizareamecanizata:*Gagarin,Negruzzi,Aleia Garii,Ismail,St.Cel Mare,Halippa,Ciuflea,Viaduc

V.Alecsandri,Sos.Hincesti,Gh.Asachi.

planificate 24.05.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* Șos. Hîncești.

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 21.05.2021:

*Salubrizareamecanizata:*M.Viteazul,Sciusev,Stere,V.Lupu,Constitutiei,T.Vladimirescu,Cornului,Coca.

*Salubrizarea manuala:*str.Belinski-1cursa

*Montare borduri:* str.Belinski-36buc

*Sapatura manuala:* str.Belinski-3m3

*Amenajareain pietrisafundatiei:* str.Belinski-4,8t

*Excavat si transportat gunoi:* str.Belinski-5curse

Executate 21-22.05.2021 (noapte):

*Salubrizarea mecanizata:*C.Iesilor,P.D.Cantemir,A.Iulia,P.Unirii.

Executate 22.05.2021:

*Salubrizarea mecanizata:*Belinski,Pelivan,N.Costin,Deleanu,B.Sculeni,Mesager,27Martie.

*Transportat gunoi:*str.Ion Creanga-6curse

planificate 24.05.2021:

*Amenajarea trotuarului si montarea bordurelor:*str.V.Belinski

***sect. Rîşcani:***

executate 21.05.2021:

*Salubrizarea pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m2.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor-4.7t.

*Salubrizarea manuala:*Albisoara,Petricani,C.Orheiului,Dimo,Florilor,-1cursa

*Lichidarea situatiei de avariere:*A.Russo-Moscovei-1.5m2; Renasterii-1.6m2; Puskin-Ureche-1.5m2

Romana-Gr.Vieru-1.4m2.

executate 22.05.2021:

*Salubrizarea pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m 2.

planificate 24.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Nicolai Donici.

***sect. Botanica:***

executate 21.05.2021:

*Excavare transportare sol:*str.Murafa-5curse;Str.Ciorba-2curse.

*Amenajare in pietris:*str.Melestiu 20- 20m2

*Curatirea receptoarelor :*Muncesti-14buc., Decebal-24buc.,Zelinski-6buc.,Dacia-32buc,

Sarmizegetusa-10buc.,Trandafirilor-8buc.,C.Voda-17buc.,Traian-10buc.

Executate 21-22.05 2021 (noapte):

*Maturarea mecanizata:*Decebal,Traian,Independentei,Burebista,Zelinski,Titulescu,Viaduc.

planificate 24.05.2021:

*Excavat si transportat gunoi:*Str.Murafa; St.Ciobanu.

***sect. Ciocana:***

executate 21.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Belinski-1cursa

*Săpătură manuală:* str. Belinski-3m3

*Dezbaterea betonului:*str.Belinski-2m3

*Amenajarea in pietris a fundatiei:* str.Belinski-5t

*Montare bordure*: str. Belinski-36buc

Executate 22.05.2021 :

*Salubrizarea mecanizată* : bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo.

Executate 23-24.05.2021 :

*Salubrizarea mecanizata:* Uzinelor+cerc+triunghi;L.Bicului,V.Voda,Otovasca.

planificate 24.05.2021:

*Amenajarea trotuarului:* str. Belinski

*Montare Borduri:* str. Belinski

***sect. OCR:***

executate 21.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect.Botanica -76 buc

planificate 24.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect.Buiucani

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 21.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Grenoble-24buc.,Str.Grenoble163/7- 4(Fintini)-1cursa

*Montarea conductei de drenaj:*str.Inculet-30m.l.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Grenoble 163/7

*Montarea receptoarelor:* str.Ciuflea-Viaduc-2buc.,31 August-2buc.,Columna-P.Movila-2(capace).

*Ridicarea la cota a receptoarelor:*str.B.Bodoni 57-1buc.

Executate 21-22.05.2021 (Noapte):

*Repararea conductei si montarea tevii cu d.315:* str.Dimo

*Montarea receptoarelor:*str. Dimo-1buc; strA.Russo-1buc.

planificate 24.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str.Petricani

*Frezarea asfaltului la receptoare:*str.Petricani

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 21.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor-31buc.

*Amenajare beton*: str. Teilor-1.11m3.

planificate 24.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 21.05.2021:

*Vopsirea barei deprotectie:*Sos.Hincesti

planificate 24.05.2021:

*Vopsirea barei deprotectie:*sos. Hincesti

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93