

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 25.10.2021:

*Decapare b/a uzat:* sos.Hincesti – Spicului – 4 curse

*Amenajare beton asfaltic:* sos.Hincesti – Spicului – 184m2

*Demontare borduri:* sos.Hincesti – Sihastrului – 30m/l

planificate 26.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* sos.Hincesti - Spicului

*Demontare borduri:* sos.Hincesti - Sihastrului

*Demolarea b/a uzat*: sos.Hincesti - Sihastrului

***sect. Buiucani:***

executate 25-26.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* P.M.A.N., bd.St.cel Mare, str.Columna, str.M.Dosoftei, P.D.Cantemir, C.Iesilor, str.Mesager, str.N.Coca.

***sect.Rîşcani:***

executate 25.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Albisoara, C.Mosilor, str.T.Vladimirescu, str.Florilor, str.N.Dimo, str.Studentilor, str.Ceucari.

*Excavarea/trans. gunoi:* bd.C.Voda 19/1 – 4 curse

*Demolare beton:* bd.C.Voda 19/1 – 16m2

*Sapatura manuala:* bd.C.Voda 19/1 – 1m3

executate 25-26.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Renasterii, str.Kiev, bd.Moscova, bd.G.Vieru, str.C.Tanase, str.Ierusalimului,str.B.Bodoni, str.A.Puskin, str.P.Rares, str.Petricani.

Planificate 26.10.2021:

*Excavare/trans. gunoi:* bd.C.Voda 19/1

*Montare bordure:* bd.C.Voda 19/1

***sect. Botanica:***

executate 25.10.2021:

*Excavare/trans. gunoi:*com.Tintereni str.I.Creanga– 10 curse

*Amenajare beton asfaltic:*str.Teilor 10 – 5t

 planificate 26.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor 10, str.Grenoble 303

*Montare bordure:* str.Cernauti

***sect. Ciocana:***

Executate 25.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Voluntarilor, str.M.Manole, str.Sargiedava, str.M.Dragan, str.N.Spataru, str.Bucovinei.

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor – 208,3t

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor – 53m2

*Salubrizare manuala:* str.Teilor – 1cursa

planificate 26.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor

***sect. OCR:***

executate 25-26.10.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*bd.Decebal -180m2

planificate 26.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* bd.Decebal

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 25.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale:* sos.Muncesti – 57 buc., 1 cursa gunoi, sos.Hincesti – 3 buc., 2curse gunoi, 4m3 sapt.man., 4m3 demol.beton.

*Reparația canalizării pluviale:* bd.C.Voda - 2 gril.inst., bd.A.Iulia 75 – 2,8t pietris, str.V.Trandafirilor – 1 gril. inst.

executate 25- 26.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str.Ismail – 6 gril.inst., 6 gril ridicate, 2 curse gunoi.

planificate 26.10.2021:

*Curatarea canalizarii pluviale:* str.Ismail

*Reparatia canalizarii pluviale:* bd.Decebal

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 25.10.2021:

*Montare zidarii*: com.Tintereni str.V.Alexandri – 13m

*Amenajare beton:* com.Tintereni str.V.Alexandri – 3m3

*Amenajare/comact. pietris:* com.Tintereni str.V.Alexandri – 25t

planificate 26.10.2021:

*Montare pavaj:* com.Tintereni str.V.Alexandri

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 25.10.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:* str.Gh.Tudor – 7m2 ,str.V.Dicescu – 3m2, str.G.Meniuc – 12m2, str.Romana – 13m2

planificate 26.10.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:*str.Romana, str.Cornului, str.Rosiori.

Ex. 022 47 12 93