

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 27.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești-1cursă, str. Lomonosov-0,5curse, str. G. Cașu – 0,5 curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești, 176 – 1cursă, bd. Negruzzi-0,5curse, str. Ciuflea-0,5cursă, str. Sihastrului – 0,5curse, str. Spicului – 0,5curse.

planificate 28.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani :***

executat 27.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Lupu-1cursă, C.Ieșilor-1cursă.

planificate 28.04.2021:

*Montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani :***

executate 27.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. G. Madan, 85/1-2curse.

*Demolarea betonului*: str. G. Madan, 85/1- 0,5m3.

*Amenajare pietriș*: str. G. Madan, 85/1- 4,9t.

*Montare borduri:* str. G. Madan, 85/1 – 28borduri mari.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara-30buc., str. Petricani-38buc., str. Ismail – 10buc., C. Orheiului – 41buc., str. Ceucari – 43buc., str. Dimo – 37buc., str. Florilor – 39buc., bd. Moscova – 15buc.

planificate 28.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* C. Moșilor.

*Pregătirea fundației, amenajare pietriș, montare borduri*: str. G. Madan, 85/1.

***sect. Botanica:***

executate 27.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* șos. Muncești – 1cursă,

*Salubrizarea stațiilor:* șos. Muncești – 12buc.,

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești-36buc., bd. Dacia-45buc., Decebal – 32buc., str. Trandafirilor – 10buc., bd. C. Vodă – 28buc., str. Zelinski – 4buc., str. Independenței – 24buc., str. V. Crucii – 21buc.

planificate 28.04.2021:

*Amenajare pietriș*: str. Zelinski, 26/3, Titulescu,18, Praga, 82.

*Spălarea/vopsirea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport.

***sect. Ciocana :***

executate 27.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4 – 3curse.

*Curățirea canalizării pluviale*:str. Uzinilor-50buc., str. M. Manole – 32buc., str. A. Russo – 20buc., bd. M.cel Bătrîn – 40buc., str. I. Vieru – 10buc., str. Zadnipru – 13buc., str. G.Latină – 20buc., str. Sadoveanu – 32buc., str. M. Spătaru – 47buc.

planificate 28.04.2021:

*Evacuarea gunoi, montare borduri*: str. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 27.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Ciocana - 54buc., Rîșcani – 67buc.

planificate 28.04.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 27.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești-25buc., gunoi manual-2curse.

*Reparația canalizării pluviale*: str. M. Spătaru-colector, șos. Hîncești – 3 capace din beton.

planificate 28.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Grenoble.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Zaikin, str. Independenței.

*Spălarea rețelelor:* Viaduc.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) :***

executate 27.04.2021:

*Amenajarea pietriș:* str. Inculeț-36,2t.

planificate 28.04.2021:

*Amenajarea trotuarului:* str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 27.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița – 9curse.

planificate 28.04.2021:

*Decaparea/evacuarea gunoi:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93