

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 28.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*  str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, șos. Hîncești Intrarea Veche, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Academeiei, str. V. Docuceaeev.

*Decapare/transportare b/a uzat:*șos. Hîncești, 176 (pas. subt.)-7curse.

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești, 176 (pas. subt.)-17,3t.

*Montare bordure:* șos. Hîncești, 176 (pas. subt.)-34buc.

executate 28-29.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 29.09.2021:

*Decapare/transportare b/a uzat:*șos. Hîncești, 176 (pas. subt.).

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești, 176 (pas. subt.).

***sect. Buiucani:***

executate 27-28.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, C. Ieșilor.

*Frezarea părții carosabile*: bd. A. Iulia-850m2.

executate 28.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

planificate 29.09.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A. Iulia.

***sect. Rîşcani:***

executate 28.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara-Renașterii (tr.)-7,9t.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-257m2.

planificate 29.09.2021:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara-Renașterii (tr.).

*Amenajare beton asfaltic:* str. Albișoara-Renașterii (tr.).

***sect. Botanica:***

executate 28.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, bd. Decebal, bd. Dacia-Aeroport.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Decebal-175t b/a fin.

planificate 29.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*  bd. Decebal.

***sect. Ciocana:***

executate 28.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*  str. P. Zadnipru, 14/4-53,35t b/a mășc.

executate 28-29.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt.

planificate 29.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A. Iulia.

***sect. OCR:***

executate 28-29.09.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Sarmizegetusa-140m2, str. Zelinski-110m2, C. Ieșilor-250m2.

planificate 29.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Sarmizegetusa, Parcu Alunelul.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 28.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Otovasca-2fînt. inst., str. Uzinelor-2fînt. inst., bd. Renașterii-C. Orheiului-24m.l. țeavă, 4gril.rid., 1gril.inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Otovasca-18buc., 1cursă gunoi

planificate 29.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. C. Stere, str. Mircești, str. M. Manole.

*Curățirea canalizării pluviale:* C. Basarabiei.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 28.09.2021:

*Amenajare/compactare pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-129,3t/630m2.

planificate 29.09.2021:

*Amenajare/compactare pietriș*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 28.09.2021:

*Decapare/transportare gunoi:* bd. C. Vodă, 19/1-8curse.

*Lichidarea situației de avariere:* str. M. Cibotari-1,5m2.

*Plombarea părții carosabile:* bd. Șt. cel Mare-11m2 (grilaje).

Ex. 022 47 12 93