

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 29.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu.

*Decapare/transportare b/a uzat:* șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.)-5curse.

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.)-4,3t.

*Demolare beton:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj. subt)-1,5m3.

*Excavare sol:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj. subt)-30m3.

*Săpătură manuală*: șos. Hîncești-Spicului (pasaj. subt)-10m3.

executate 29-30.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 30.09.2021:

*Decapare/transportare b/a uzat:* șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.).

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.).

*Montare bordure:* șos. Hîncești, 176 (pasaj.subt.).

***sect. Buiucani:***

executate 29.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. A. Iulia, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Belinski.

*Salubrizarea manuală*: bd. A. Iulia-1cursă.

*Amenajare beton asfaltic*: bd. A. Iulia-285,35t b/a fin.

planificate 30.09.2021:

*Frezarea părții carosabile:*bd. A: Iulia.

*Salubrizarea manuală:* str. I. Pelivan, 30/2.

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan, 30/2.

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 29.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-1cursă.

*Amenajare sol*: str. Albișoara-Renașterii (tr.)-10t.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara-Renașterii (tr.)-4,7t.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-489m2.

executate 29-30.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Mișilor, bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, C. Orheiului, str. Petricani.

planificate 30.09.2021:

*Frezarea denivelări:* C. Ieșilor, str. B. Bodoni.

*Excavare/transportare sol:* C. Orheiului (mina).

*Amenajare pietriș:* C. Orheiului (mina), str. Albișoara-M. Viteazul.

***sect. Botanica:***

executate 29.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*  bd., Dacia-Aeroport, șos. Muncești, bd. Decebal, str. Sarmizegetusa.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Decebal-135t.

planificate 30.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*  bd. Decebal.

***sect. Ciocana:***

executate 29-30.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătarul, str. Bucovina.

planificate 30.09.2021:

*Frezarea părții carosabile:*str. P. Zadnipru, 14/4.

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Reparația canalizării pluviale:* str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 29-30.09.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Zelinski-80m2, str. T. Vladimirescu-130m2.

planificate 30.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. T. Vladimirescu, Parcul Alunelul.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 29.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. C.Stere-1gril.inst., str. Petricani-2gril.inst., str. M. Manole-3gril.inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. A. Iulia-38buc., 2curse gunoi, C. Basarabiei-5m3 săp.man.

*Verificarea video a rețelelor de canalizare pluviale:* bd. A. Iulia.

planificate 30.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. A. Iulia, str. N. Costin.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. N. Costin, C. Basarabiei.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 29.09.2021:

*Amenajare/compactare pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-

planificate 30.09.2021:

*Amenajare/compactare pietriș*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

planificate 30.09.2021:

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93