

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 29.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Costiujeni, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L. Kaczynski, str. Ciocîrliei, str. Trifan Baltă.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Salubrizarea manuală:* str. L. Kaczynski -1 cursă, șos Hîncești -1 cursă.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului -3 curse.

*Montare zidării*: șos. Hîncești -Sihastrului -48 buc.

planificate 01.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Spicului, str. Ialoveni.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului.

*Montare bordure:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Montare zidării:* șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 28-29.10.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

executate 30.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni.

executate 30-31.10.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* P.M.A.N., bd. Șt. Cel Mare, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor.

planificate 01.11.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Industrială.

***sect. Rîşcani:***

executate 29.10.2021:

*Decapare b/a uzat:* bd. C. Vodă, 19/1 -8,4 m2.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. C. Vodă, 19/1 -2 curse.

*Demontarea zidării:* bd. C. Vodă, 19/1 -16,8 buc.

*Încărcarea manuală:* bd. C. Vodă, 19/1 – 2,5 m3.

*Montare zidării*: bd. C. Vodă, 19/1 -11 buc.

executate 29-30.10.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. A. Pușkin, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. P. Rareș, str. Kiev, bd. Renașterii, str. B. Voievod, str. A. Russo, bd. Moscova.

executate 30.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

executate 31.10-01.11.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. A. Pușkin, str. B. Bodoni, str. P. Rareș, str. Teilor, str. A. Russo, bd. Moscova, str. B. Voievod.

planificate 01.11.2021:

*Montare borduri:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajare sol:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 29.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. Dacia, estacada Sîngera.

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Muncești -21t.

*Profilarea parții carosabile:* s. Țînțăreni, str. I. Creangă -1000 m2.

planificate 01.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți.

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Muncești, bd. Dacia.

*Profilarea părții carosabile:* com. Țînțăreni, str. I. Creangă.

***sect. Ciocana:***

executate 29.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Teilor -20 t.

planificate 01.11.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Industrială.

***sect. OCR:***

executate 29-30.10.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* C. Orheiului -720 m2, C. Basarabiei -1800 m2.

executate 31.10-01.11.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* șos. Muncești -480 m2.

planificate 01.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* șos. Muncești.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:*  sec. Centru.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 29.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Șt. Cel Mare -8 gril. inst., 2 curse gunoi,

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Șt. Cel Mare -34 buc., șos Muncești(canal pluvial) -5 m3 sapatură, 4 curse gunoi.

planificate 01.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Ceucari.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Ceucari.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale:* bd. M. cel Bătrîn.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 29.10.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -102 m2.

planificate 01.11.2021:

*Amenajare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 29.10.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Gh. Codreanu -8 m2, Dr. Taberei -34 m2, str. Ismail -7 m2, str. Vl. Korolenko -7m2, bd. Dacia, 12 -10 m2.

planificate 01.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Șt. Cel Mare.

*Lichidarea situației de avariere:* str-la. Florăriei.

Ex. 022 47 12 93