

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 30.04.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-12curse.

*Dezbaterea betonului:*str. Inculeț-1,5m3.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-3m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-45,7t.

executate 01.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* Aleea Gării, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Ciuflea, Viaduc.

executate 03.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor str. Academiei, str. Pietrarilor, str. Spicului, str. Ialoveni.

planificate 04.05.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

planificate 04.05.2021:

*Frezarea părții carosabile:* C. Ieșilor, str. Uzinelor, str. M. Manole, șos. Muncești.

***sect. Rîşcani:***

executate 30.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr. tehnic)-2curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: str. A. Russo-Moscova-630m.

*Demolare beton*: str. Teilor-0,5m3.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-3curse.

*Frezarea denivelărilor:* str. Teilor-76m2.

executate 01.05.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: str. A. Russo-Moscova-630m.

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, str. Doina, str. Albișoara.

planificate 04.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor.

*Amenajare pietriș:* str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 30.04.2021:

*Vopsirea/văruirea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport – 800m.l.

*Excavar/transportare sol:*  com. Țînțăreni-20curse.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni-90t.

planificate 04.05.2021:

*Spălarea/vopsirea parapetului de protecție:* șos. Muncești (Sîngera).

*Excavar/transportare sol:*  com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana:***

executate 30.04.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo.

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-3curse.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-1m3.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4-16buc.

*Montare zidării*: str. P. Zadnipru, 14/4-17buc.

*Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat:* str. Bucovina, str. G. Latină-5,5t.

executate 03.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo.

executate 03-04.05.2021 ( în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. M. Drăgan.

planificate 04.05.2021:

*Evacuare gunoi, montare borduri*: str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 30.04.2021:

*Spălarea barei de protecție*: Estacada Sîngera-200m.l.

planificate 04.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru, sect. Buiucani.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 30.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. C. Vîrnav-8buc.

*Salubrizarea manuală:* str. C. Vîrnav, bd. Dacia-2curse.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. C. Vîrnav.

planificate 04.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Teilor, str. Industrială.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. A. Iulia.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: strTestimițeanu.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 30.04.2021:

*Demolare beton:* str. Inculeț-2m3.

*Amenajarea pietriș:* str. Inculeț-158t.

*Reparația* *canalizării pluviale*: str. Inculeț-1fînt.

*Amenajare beton*: str. Inculeț-1m3.

planificate 04.05.2021:

*Amenajarea trotuarului:* str. Inculeț.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 30.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița-4curse.

*Profilare/compactare p/c*: str. Colonița-1 000m2.

planificate 04.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița, str. Alcedar.

*Decaparea/evacuarea gunoi:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93