***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infastructurii rutiere din mun. Chişinău de pe data de 06.12.2021 –12.12.2021***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

Viaduc(trotuar ) -2 m3 dezb. bet., 2 m3 beton. turnat.

Str. Sihastrului, 90 -6 curse excavare, 86,6 t pietris, 100 t b/a suprimat.

Str. I. Grosu – 3 curse excavare sol, 14 t pietriș, 28,5 bord. inst.

**Total:**

**Sectorul Buiucani**

Str. I. Creangă, 1/2 – 10 m2 frezare, 10 curse excavare, 46,5 t pietriș, 40 bord. inst., 4 curse transp. gunoi, 40 t b/a suprimat.

**Total: 10m2 frezare**

**Sectorul Rîșcani**

Str. Ceucari, 2/6 – 5 curse excavare sol, 4 curse încărcare, 30 m2 frezare, 10 t pietriș.

Str. Doina –L. Damian -0,7 t pietriș, 0,6 t b/a suprimat.

**Total: 30m2 frezare**

**Sectorul Botanica**

Str. Podișului – 400 m2 profilare, 23 t pietriș,

șos. Muncești, 402 -12,3 t pietriș, 62,5 t b/a suprimat

str. Salcîmilor, 24 -24,3 t b/a suprimat.

Estacada Sîngera -0,3 t b/a suprimat.

**Total:**

**Sectorul Ciocana**

Bd. M. cel Bătrîn (alee) -2,5 m3 săp. man., 134 m.l. parapet. montat., 10 curse excavare/ transport. gunoi.

Str. Călătorilor -20 t pietriș, 8 curse transortare/ excavare.

**Total:**

**Sectorul 8 (pavaj)**

Bd. Dacia(tronson str. Flugulești –M. Mello) -13,55 săp. man., 7 curse transp. sol., 4,85 t pietriș, 97,8 bord. inst., 0,3 beton. turnat, 35 m2 decap. b/a uzat., 28 zid. demont., 8,1 t încărcare gunoi, 24,3 zid. inst., 5 m3 sap. mec., 2,5 t nisip., 25 m2 pavaj, 3 m3 amenajare sol.

**Total:**

**Total oras : 40m2 frezare**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Str. A. Crihan -5 recept. inst., 1 cursă gunoi.

Dr. Viilor -4 recept. inst.

Str. Grenoble, 199 -1 fînt. inst., 1 cursă gunoi.

Str. V. Trandafirilor -4 recept. rid.

Str. Pădurilor -4 recept. rid., 1 cursă gunoi.

Bd. A. Iulia, 75 -2 recept. inst.

Com. Dobruja -10 m3 sap. man.

Str. M. Sadoveanu -2 recept. inst.

**Total pe oraș: 13recep.inst./ 1fînt. inst./8recep.rid.**

***III.Curăţirea canalizării pluviale:***

**Sectorul Buiucani**

Str. V. Belinski -8 buc.

C. Ieșilor -28 buc.

Str. I. Creangă -10 buc.

Str. Neculce -8 buc.

Str. Milano -8 buc.

**Total: 62 buc.**

**Sectorul Rîșcani**

Str. Albișoara-20 buc.

Str. T. Vladimirescu -6 buc.

Str. Petricani -28 buc.

C. Orheiului -37 buc.

Str. Ceucari -25 buc.

Str. Dimo -33 buc.

Str. Florilor -41 buc.

Bd. Renașterii-18 buc.

**Total: 208 buc.**

**Sectorul Botanica**

șos. Muncești -80 buc.

bd. Decebal -78 buc.

str. Trandafirilor -10 buc.

bd. Dacia -120 buc.

str. Gr. Botanică -10 buc.

str. Sarmizegetusa -14 buc.

bd. C. Vodă -48 buc.

bd. Traian -28 buc., 1 cursă gunoi.

str. Independenței -40 buc.

str. V. Crucii -30 buc.

**Total: 458 buc.**

**Sectorul 7**

str. A. Crihan -14 buc.

Dr. Viilor -12 buc.

Rîul Durlești (canal pluvial) -25 m3 săp. man.,

Bd. M. cel Bătrîn -26 buc.

bd. M. cel Bătrîn, 4/1 -6 buc.

bd. M. cel Bătrîn, 19/1 -21 -9 buc. 1 cursă gunoi

bd. M. cel Bătrîn, 16/1 -9 buc.

str. Albișoara –P. Rareș -1 cursă gunoi.

str. I. Vieru -24 buc.

bd. M. cel Bătrîn -13 buc., 1 cursă gunoi.

str. P. Zadnipru -17 buc.

str. A. Russo, 59/4 -2 buc. 2 curse gunoi.

str. A. Russo, 55/1 -6 buc

**Total: 138 buc.**

**Total pe oraș: 866buc.**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

Str. P. Halippa- 1 cursă.

Str. Ismail -1 cursă.

Piața Gării -0,5 curse.

Aleea Gării -0,5 curse.

Viaduc -3 curse.

Str. Vl. Korolenko -0,5 curse.

Str. Lomonosov -0,5 curse.

Str. I. Ganea -0,5 curse.

str. G. Casu -0,5 curse.

str. Cosmescu -0,5 curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

*Ș*os. Hîncești-Spicului-0,5curse

Șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse

Șos. Hîncești, 176-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse

**Total: 11 curse**

**Sectorul Buiucani**

Bd. A. Iulia, str. L. Deleanu, str. N. Costin, str. V. Belinski, str. I. Pelivan -1 cursă

**Total: 1 cursă**

**Sectorul Rîșcani**

C. Moșilor -6 curse.

C. Orheiului -2 curse.

Bd. Renașterii -2 curse.

Str. Ceucari -4 curse.

*Salubrizarea pasajului subteran:*

Str. Kiev –Moscova -630 m2(x 4ori).

**Total: 14 curse.**

**Sectorul Botanica**

șos. Muncești -3 curse.

Bd. Dacia -6 curse.

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public:*

Șos. Muncești(12 stații) – 1,0 cursă.

**Total: 10 curse.**

**Sectorul Ciocana**

Str. Varnița -7 curse.

Str. Uzinelor -2 curse.

Str. Bucovinei -3 curse.

Bd. M. cel Bătrîn -1 cursă.

**Total: 13 curse**

**Total oraș: 49curse**

***VI. Instalarea indicatoarelor rutiere:***

str. București –S. Lazo -2 buc.

str. București –A. Pușkin -6 buc.

str. A. Pușkin – Ierusalim -4 buc.

str. Albișoara –Ismail -1 buc.

str. L. Deleanu, 11 -2 buc.

str. I. Pelivan, 24 -2 buc.

Bd. Dacia (tr. str. Hr. Botev –Traian) -10 buc.

Bd. Dacia (tr. str. Hr. Botev –Decebal) -17 buc.

Str. Fulgulești –Dacia -8 buc

Str. Zaikin –M. Roșie -5 buc.

Str. Teilor –Dacia -5 buc.

**Total pe oraș: 62buc.**

***VII. Instalarea delimitătoarelor rutiere:***

Str. Ismail -16 buc.

Bd. Dacia -120 buc.

Bd. Dacia (tr. str. Hr. Botev –Traian) -27 buc.

Bd. Dacia (tr. str. Hr. Botev –Decebal) -60 buc.

**Total pe oraș: 223buc.**

***VIII. Deservirea indicatoarelor rutiere:***

Sect. Centru- 6 buc.

Sect Ciocana -10 buc

sect. Buiucani -20 buc.

sect. Rîșcani – 8 buc.

sect. Botanica -8 buc.

**Total pe oraș: 52 buc.**

Ex. 022 47 12 93