***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infastructurii rutiere din mun. Chişinău de pe data de 24.01.2022 –30.01.2022***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

Șos. Hîncești – 4 m2 b/a rece.

Str. Gh. Asachi -3 m2 b/a rece.

Str. Pușkin-2 m2 b/a rece

Str. Tighina-5 m2 b/a rece

Str. Haltei -8 m2 b/a suprimat.

Bd. Șt. cel Mare –Tighina -1 m2 b/a suprimat.

Bd. Șt. cel Mare-Armeneasca-0,75m3 demol.bet., 6m2 b/a rece

Șos. Hîncești(gara de sud) -46 m2 b/a suprimat.

**Total: 20m2 b/a rece/ 55m2 b/a suprimat**

**Sectorul Buiucani**

Bd. Șt. cel Mare -1,5 m2 b/a rece

Str. A. Mateevici -1,3 m2 b/a rece

B. Sculeni -2,1 m2 b/a rece

Str. M. Viteazul -0,6 m2 b/a rece

Str. M. Lătărețu -2,8 t pietriș

**Total: 5,5m2 b/a rece**

**Sectorul 8 (pavaj)**

Șos. Muncești, 290- 0,3 m3 dezb. bet., 12,6 t pietriș, 4,8 m3 amen. sol, 6 m3 săp. mec.,

0,5 m3 săp. man., 0,96 m3 bet, 20 zid. inst.

**Total:m2**

**Total oraș: 25,5m2 b/a rece/ 55m2 b/a suprimat**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Bd. C. Vodă, 18/2 -1 cap.fontă.

Str. C. Virnav -3 gril. inst.

Str. Industrială -3 cap. bet.

Str. Pușkin-2 gril.rid.

Bd. Gr. Vieru-1 gril.inst.

Str. Sarmizegetusa-1cap.bet.

Str. V. Belinski, 13 -3 gril. rid., 1 cursă gunoi.

**Total pe oraș: 4gril.inst./ 5gril.rid./1cap.fontă/ 4cap.bet.**

***III.Curăţirea canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Șos. Hîncești –Miorița -1 cursă gunoi

Bd. C. Vodă, 18/2 -8 buc.

Bd. C. Vodă -25 buc., 1 cursă gunoi.

Str. A. Pușkin -32 buc.

Str. 31 August -10 buc.

Str. A. Pușkin -12 buc. 1 cursă gunoi

Bd. Gr. Vieru -32 buc.

Str. A. Doga -36 buc.

Str. Sarmizegetusa-38buc.

Str. Albișoara, 82/2 -10 buc., 2 curse gunoi

Str. Aeroportului(jgheab beton ) -3 curse, 10 m3 sap. man.

Str. A. Doga (canal pluvial)-5m3 săp.man.

Str. Petricani, 25(canal pluvial) -10 m3 săp. man., 6 curse .

**Total pe oraș:**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

Str. Ismail -1 cursă

Bd. D. Cantemir -0,5 curse.

Bd. I. Gagarin -0,5 curse

Str. Ciuflea-0,5 curse

Viaduc-0,5 curse

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5 curse

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5 curse

**Total: 4curse**

**Sectorul Buiucani**

Str. A. Sciusev, str. C. Stere -2 curse

Str. C. Stere-2 curse

**Total: 4curse**

**Sectorul Rîșcani**

Bd. Renașteri -3 curse.

C. Orheiului -9 curse

*Salubrizarea pasajului subteran:*

Str. Kiev –Moscova -630m2 (x 3ori).

**Total: 12curse**

**Sectorul Botanica**

Viaduc- 3 curse

Bd. Dacia-1 cursă

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

Bd. Dacia-Aeroport

Viaduc (Spit. Nr.1)

Șos. Muncești, 800

**Total: 4curse**

**Sectorul Ciocana**

Str. Vrnița -3 curse

Str. Uzinelor-2curse

**Total: 5curse**

**Total oraș: 29curse**

***V. Instalarea indicatoarelor rutiere:***

Dr. Viilor –G. Meniuc -7 buc.

Dr. Viilor –A. Roșca -6 buc.

Str. GH. Asachi –Sprîncenoaia -2 buc.

Str. V. Korolenko –M. Lomonosov -2 buc.

Str. M. Eminescu –București -8 buc.

Str. Buccuresti –N. Ioga -3 buc.

Str. Armenească –București -3 buc.

Str. Albișoara –Ismail -2 buc.

C. Orheiului -1 buc.

Str. Bucovinei –M. Spătaru -6 buc.

Str. Gh. Asachi –Sprîncenoaia -2 buc.

Str. Independenței –Traian -1 buc.

Str. Independenței –Teilor -3 buc.

Str. Independenței –Hr. Botev -3 buc.

Str. Teilor –Independenței -1 buc.

Str. București –M. Eminescu -3 buc.

Str. București –Iorga -3 buc.

Str. V. Bîcului-C. Basarabiei-3buc.

C. Basarabiei (insula)-2buc.

Str. Bucovina (megapolis)-2buc.

Str. M. Drăgan, 4-3buc.

Str. M. Drăgan, 8-3buc.

**Total pe oraș: 69buc.**

***VI. Deservirea indicatoarelor rutiere:***

Sect. Centru- 26 buc.

Sect. Botanica - 16 buc.

Sect. Ciocana -12 buc.

**Total pe oraș: 54buc.**

***VII. Curățirea/presurarea manuală:***

**Sectorul Centru**

Str. Ismail(tr. pod)- 750 m2/ 700 m2(x 2 ori)

Viaduc(pod) -2 013 m2/ 2 000 m2(x 2 ori)

Str. Miorița(pod) -76 m2/ 70 m2(x 2 ori)

*Ș*os. Hîncești-Spicului (pasaj subteran) - 196 m2

Șos. Hîncești-Sihastrului (pasaj subteran) - 189 m2

Șos. Hîncești, 176 (pasaj subteran) - 158,6 m2

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea (pasaj subteran) - 287 m2/ 250 m2/280 m2

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi (pasaj subteran) - 231 m2/ 230 m2(x 2 ori)

**Sectorul Buiucani**

Str. M. Viteazul (tr. pod)-1 200 m2( x 4 ori)

C. Ieșilor(pasaj subteran) -180 m2/ 260 m2(x 2 ori)/ 220 m2/

Str. I. Creangă (UPSC) -380 m2/ 640 m2(x 2 ori)/ 470 m2/

Str. I. Creangă (Flacăra) -240 m2/ 260 m2(x 2 ori)/ 200 m2/

Str. V. Belinski –Ceaicovski (statie pt tr. public)-55 m2 (x 4 ori)

C. Ieșilor (trecere pietonală)- 380 m2.

Str. I. Creangă (trecere pietonală) – 160 m2.

**Sectorul Rîșcani**

Str. A. Russo –Moscova -100 m2(x 3 ori).

Bd. Renașterii(circ)(pasaj subteran) -100 m2(x 3 ori).

Bd. Renașterii(tr. pod) -600 m2(x 3 ori).

Str. Dimo –M. Basarab(stație pt tr. public) -25 m2(x 2 ori).

Str. Petricani(stație pt tr. public) -25 m2( x 2 ori).

Str. Petrucani 25-33(stație pt tr. public) -50 m2(x 2 ori).

**Sectorul Botanica**

Str. Gr. Botanică (tr.) -1 000 m2(x 4 ori)

Viaduc (tr.) -3 000 m2(x 4 ori)

Bd. Dacia (trecere pietonală) -400 m2(x 4 ori)

șos. Muncești -12 buc(x 2 ori)/ 360 m2/ 600 m2

bd. Dacia –Aeroport – 200 m2( x 2 ori)

str. Nuferilor -1 800 m2

**Sectorul Ciocana**

Str. L. Bîcului (pod) -400 m2 /450 m2 /450 m2 / 300 m2/

Str. Varnița (pod) -250 m2/ 255 m2 /250 m2 / 130 m2/

Str. A. Russo (pasaj subteran)- 75 m2 /75 m2/ 70 m2 /45 m2 /

**Sectorul 8 (pavaj)**

șos. Muncești, 290 -65 m2

bd. Dacia(str. Filgulești –M. Millo) -115 m2(tr.)

*24-25.01.2022*

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă–* 669,9 t n/s, 55,94 t sare.

*25-26.01.2022*

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă–* 552,5 t n/s.

*26-27.01.2022*

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă–* 608,5 t n/s.

*27-28.01.2022*

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă–* 75,5 t n/s.

*28-29.01.2022*

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă–* 9,2 t n/s.

**Total MAD: 1 915,6t n-s / 55,94t sare**