

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 16.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str.Testimițeanu – 1 gril.rid., 7 gril. inst.,

*Instalarea zidării:*str.Testimițeanu – 2 m/l.

*Salubrizarea manuală*: str.Testimițeanu – 0,5 curs., str. Inculeț - 0,5 curs.

*Săpătură manuală*: str.Testimițeanu – 3 m3.

*Demolarea beton asfaltic:* str.Testimițeanu – 1 m3.

*Lichidarea situației de avariere:* str.Testimițeanu – 13,8 t. bind.

*Amenajare în asfalt frezat (trotuar):* str.Testimițeanu – 25 t.

executate 17.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Ștefan cel Mare, str. Izmail, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, str.Testimițeanu, str. Drumul Viilor, str. L.Kaczynski, str. Petrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă,

sos. Hîncești, str. Spicului, , str. Ialoveni.

executate 17 - 18.10.2020 ( noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Ștefan cel Mare, str. Izmail, str. A. Gării, str. Negruzzi, str. Ciuflea,

str. Viaduc, str. A. Puskin, str. Pîrcălab, str. M. Eminescu , str. V. Alecsandri, str. Armenească,

str. Bulgară, str. Tighina.

Planificate 19.10.2020:

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

*Excavare/transportare*: str.Testimițeanu.

*Așternere betonului asfaltic:* str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 16.10.2020:

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan - 16,5 t.

*Așternere betonului asfaltic:* str. I.Pelivan – 8 t.

*Excavare/transportare gunoi:* str. I.Pelivan – 2 curs.

*Încărare/transportare gunoi:* str.Mesager 13 – 5 curs.

*Demolarea beton asfaltic:*str. B. Bodoni – 2,5 m3

*Salubrizarea mecanizata*: str. Belinski, str. G. Alexandrescu, str. I. Pelivan, str. N. Costin,

str. L. Deleanu, str. 27 Martie, str. B. Sculeni, str. Mesageri.

executate 16.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizata*: str. Columna, str. M. Dosoftei, str. Ștefan cel Mare, P. M. A. N, str. B. Bodoni,str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. M. Cibotari.

Planificate 19.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. B. Bodoni.

*Dezbatere beton asfaltic:* str. A. Puskin.

*Amenajare pietriș*: str. I.Pelivan.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 16.10.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str.Ghidighici – 1450 m2.

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici – 1curs.

*Săpătură manuală sol:* str.Ghidighici – 1 m3.

*Amenajare piatră spartă:* str.Ghidighici – 10,5 t.

*Demolarea beton asfaltic:*str.Ghidighici – 1.5 m3.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Albișoara, str. C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni,

str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

*Curățarea receptoarelor frunze și gunoi:* str. Petricani – 45 buc., str. C. Orheiului – 38 buc.,

str. Ceucari – 42 buc.

Planificate19.10.2020:

*Frezarea denivelări*: str.Ghidighici.

*Excavare/transportare sol*: str.Ghidighici.

*Compactaresol:* str.Ghidighici.

*Amenajare petriș:* str.Ghidighici.

*Dezbatere beton asfaltic:* str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 16.10.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. C. Vodă – str. Independenței - 1 curs.

*Plombarea părții carosabile:* str. C. Vodă – 12,82 m2, str. Butucului – 8,5 m2,

str. Burebista – 4,27 m2.

Planificate 19.10.2020:

*Amenajare borduri:* str. Valea Crucii 4/2.

*Decapare borduri:*bd. Dacia 52.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 16.10.2020:

*Așternere betonului asfaltic:* bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 200 m2.

executate 16 - 17.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. M. Drăgan,

str. M. Sadoveanu, str. V. Vodă.

executate 17.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: bd. M.cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru,

str. I. Dumeniuc.

executate 18.10.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: bd. M.cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru,

str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Spătaru.

executate 18 - 19.10.2020 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str.Otovasca, str. Podul Înalt,

str. M. Drăgan.

Planificate 19.10.2020:

*Reconstrucția (aleea):* bd. M.cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 16.10.2020 :

*Salubrizarea manuală delininatoarelor:*str. Izmail – str. Uzinelor – str. V. Vodă – 258 buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. I. Pelivan – 8 buc.

Planificate 19.10.2020:

*Deservirea deliminatoarelor:* sec. Rîșcani.

*Aplicarea marcaj transversal (treceri pietonale):*str. M.Manole.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 16.10.2020 :

*Curățirea receptoarelor pluviale*: str. Tiraspol – 10 buc., bd. Gagarin – 24 buc., 1 curs. gunoi.

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. Kiev – bd. Moscova.

*Săpătură mecanizată:* str. Albișoara – 45 m/l, 1 curs. gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: str. V. Lupu 55 - 1 gril. rid., str. T. Vladimirescu – 1 gril. inst.

Planificate 19.10.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara 86, 86/1, 86/2, 86/3.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 16.10.2020:

*Instalarea bordurilor:* bd. Moscova – 12 m/l.

*Instalarea zidării:* bd. Moscova – 11 m/l.

*Decaparea asfaltului:* bd. Moscova – 340 m2.

*Compactarea manuală:* bd. Moscova – 5 m3.

*Amenajarea pavaj:* bd. Moscova – 34 m2.

*Amenajare petriș:* bd. Moscova – 5 t.

Planificate 19.10.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova 16.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

Planificate 19.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* str. Albișoara.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.