Coordonat:                                                                                                                                                                                                                          Aprobat:                                            VICEPRIMAR                                                                                                                                                                     PRIMAR GENERAL INTERIMAR

____________Nistor GROZAVU                                                                                                                                    _____________ Ruslan CODRERANU

Raport de activitate

al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

pentru semestrul I al anului 2018

| Acţiuni | Sub acţiuni | Indicatori de produs/ Rezultat | Termeni de realizare | Nivel de realizare/ descriere succintă | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1: Modernizarea fondului de locuinţe şi amenajarea oraşului |
| 1.1. Monitorizarea procesului de schimbare și renovare a ascensoarelor din municipiul Chișinău | 1.1.1. Colectarea și sistematizarea datelor obținute de la ÎMGFL nr.1-23, APLP, CCL, ACC etc. | Numărul de ascensoare dotate | Pe parcursul anului | Procedura de licitație din luna mai, anul 2018, a fost anulată, pe motiv că nu s-a înregistrat niciun ofertant. Următoarea procedură de achiziții va avea loc în luna august, anul curent. | Direcţia servicii comunale şi relaţii cu furnizori (DSC şi RF) |
|  | 1.1.2. Totalizarea informații în formă tabelară | Lucrări executate |  |  |  |
| 1.2. Instalarea plăcuţelor pe piloni cu denumirea de stradă la intersecţiile străzilor | 1.2.1. Identificarea locaţiilor. Elaborarea bazei de date cu denumiri de străzi şi numere de imobile. Fixarea pe harta digitală | Locaţii identificate | Pe parcursul anului | Realizat parțial: Au fost instalate 50 de plăcuțe pe piloni cu denumirea de străzi și fixate pe harta digitală. Au fost elaborate alte 100 de scheme pentru instalare. | Direcţia amenajare şi salubrizare (DAS) |
|  | 1.2.2. Elaborarea schemelor şi coordonarea acestora | Scheme elaborate şi coordonate |  |  |  |
|  | 1.2.3. Recepţionarea lucrărilor de instalare | Lucrări executate Plăcuțe instalate |  |  |  |
| 1.3. Amenajarea locurilor de joacă, fitness, terenuri sportive pentru copii în curţile blocurilor de locuinţe | 1.3.1. Identificarea locaţiilor. Fixarea pe harta digitală | Locaţii identificate | Pe parcursul anului | Realizat parțial: Licitația, privind achiziția echipamentelor de joacă pentru copii, s-a desfășurat pe data de 15 iunie, dar ulterior a fost contestată. În perioada imediat următoare, va fi pronunțată decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, privind rezultatele procedurii. Pentru terenurile sportive, licitația a avut loc pe data de 29 iunie, însă, a fost anulată pe motiv că nu s-a prezentat numărul necesar de ofertanți. Următoarea licitație va avea loc pe data de 31 iulie. Licitația, pentru amenajarea locurilor de fitness, va avea loc pe data de 7 august. | DAS |
|  | 1.3.2. Elaborarea schemelor şi coordonarea acestora. Elaborarea caietului de sarcini | Scheme Caiete de sarcini |  |  |  |
|  | 1.3.3. Recepţionarea lucrărilor de Amenajare a locurilor de joacă | Locuri de joacă amenajate |  |  |  |
| 1.4. Implementarea proiectului privind derularea lucrărilor de amenajare a râului Bâc | 1.4.1. Obţinerea documentației tehnice | Autorizații emise Lucrări efectuate | Pe parcursul anului | Realizat parțial: Este pregătită documentația tehnică pentru inițierea procedurii de proiectare | DAS |
|  | 1.4.2. Recepţionarea lucrărilor conform proceselor-verbale de recepţie |  |  |  |  |
| 1.5. Sarcina a fost substinuită prin: Amenajarea volierelor la necropola municipală | 1.5.1. Identificarea spaţiilor potrivite | Spaţii identificate | Pe parcursul anului | Deoarece sarcina a fost substituită, realizarea ei a fost planificată pentru semestrul II | DAS |
|  | 1.5.2. Elaborarea schemelor | Scheme efectuate |  |  |  |
|  | 1.5.3. Efectuarea lucrărilor | Lucrări efectuate |  |  |  |
| 1.6. Amenajarea râuleţului Durleşti şi construcţia colectorului de canalizare | 1.6.1. Obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei la defrişarea arborilor din albia râului | Autorizații emise | Pe parcursul anului | Surse financiare pentru lucrări vor fi identificate la rectificarea bugetului din luna iulie. | DAS |
|  | 1.6.2. Prezentarea rapoartelor financiare intermediare către donator |  |  |  |  |
|  | 1.6.3. Recepţionarea lucrărilor conform proceselor-verbale de recepţie | Lucrări efectuate |  |  |  |
| 1.7. Modernizarea platformelor ecologice pentru colectarea deşeurilor menajere | 1.7.1. Identificarea locaţiilor şi fixarea pe harta digitală | Locaţii identificate | Pe parcursul anului | Lucrările de modernizare vor demara în a doua jumătate a lunii iulie, având în vedere faptul, că recent Fondul Ecologic Național a acceptat în continuare finanțarea. | DAS |
|  | 1.7.2. Prezentarea rapoartelor financiare intermediare către donator | Rapoarte prezentate |  |  |  |
|  | 1.7.3. Recepţionarea lucrărilor conform proceselor-verbale de recepţie | Lucrări executate Număr de platforme modernizate |  |  |  |
| Obiectivul 2: Eficientizarea gestionării fondului locativ şi promovarea politicii de formare a asociaţiilor de locatari în condominiu |
| 2.1. Asigurarea gestionării fondului locativ pînă la transmiterea acestuia Asociaţiilor de proprietari în condominiu. | 2.1.1. Elaborarea proiectului de decizie de atribuire a responsabilității de organizare a serviciilor locativ - comunale în blocurile locative aflate în gestiunea DGLCA | Proiect elaborat | Pe parcursul anului | Realizat parțial: A fost elaborat proiectul de decizie de atribuire a responsabilității de organizare a serviciilor locativ - comunale în blocurile locative aflate în gestiunea DGLCA. Proiectul a fost prezentat în comisiile de specialitate, și a fost avizat. După dezbaterile publice, proiectul dat a fost înaintat Consiliului municipal Chișinău spre aprobare. | Direcţia administrare a fondului locativ (DAFL) |
|  | 2.1.2. Promovarea proiectului de decizie în comisiile de specialitate | Proiect înaintat CMC |  |  |  |
|  | 2.1.3. Înaintarea acestuia spre aprobare CMC |  |  |  |  |
| 2.2. Promovarea politicii de formare a asociațiilor de locatari în condominium ca mod eficient de gestionare a blocurilor locative din municipiu | 2.2.1. Organizarea adunărilor cu proprietarii privind constituirea Asociaţiilor de coproprietari în condominiu | Adunări organizate | Pe parcursul anului | Realizat parțial: Pe parcursul semestrului I au fost organizate in cadrul Preturilor de sector câte o ședință cu locatarii si gestionarii fondului locativ, privind informarea cetățenilor cu privire la reorganizare in asociații de coproprietari in condominiu si înregistrarea asociațiilor noi. | DAFL, Serviciul relaţii cu asociaţiile de proprietari (SRAP) |
|  | 2.2.2. Implementarea unei companii de informare | Companie efectuată |  |  |  |
| 2.3. Elaborarea proiectului de buget pentru anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2021 | 2.3.1. Elaborarea proiectului de buget pe programe pentru anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2021 pentru întreprinderile subordonate Direcţiei generale | Proiectul de buget pe programe pentru anul 2019 elaborat | Pe parcursul anului | În proces de lucru | Serviciul management financiar (SMF) |
|  | 2.3.2. Elaborarea proiectului de buget pe programe pentru anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2021 pentru întreţinerea aparatului administrativ şi a personalului de deservire a sediului Direcţiei generale |  |  |  |  |
| 2.4. Coordonarea procesului de inventariere a contoarelor de apă instalate în apartamente, efectuat de ÎMGFL nr. 1-23 | 2.4.1. Emiterea Ordinului DGLCA | Informaţie colectată şi sistematizată | Pe parcursul anului Lunar | Realizat parțial: La moment au fost inspectate 46846 contoare, din totalul de 126809 de contoare din apartamentele din municipiu. | DSC şi RF |
|  | 2.4.2. Colectarea şi sistematizarea datelor obţinute de la ÎMGFL nr. 1-23 |  |  |  |  |
|  | 2.4.3. Totalizarea informaţiei în formă tabelară/ raportarea conducerii |  |  |  |  |
| Obiectivul 3: Aducerea în concordanţă a cadrului normativ instituţional cu prevederile legislaţiei în vigoare |
| 3.1. Finalizarea şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de salubrizare în municipiul Chişinău | 3.1.1. Consultarea/ coordonarea şi avizarea proiectului cu instituţiile de la nivel local, central, cu ONG-uri din domeniul mediului | Proiect coordonat şi avizat | Semestrul I | Realizat parțial: După dezbaterile publice a Regulamentului nominalizat, s-a luat decizia de a formula un concept unic de reformare a serviciului de salubrizare din municipiu | DAS |
|  | 3.1.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului de Regulament | Proiect aprobat |  |  |  |
| 3.2. Implementarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu aprobat prin HGRM nr. 914 din 25.07.2017 | 3.2.1. Elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea funcţiilor autorităţilor locale şi subdiviziunilor municipiului Chişinău ce oferă dreptul de a primi locuinţe de serviciu” | Proiect elaborat | Pe parcursul anului | Realizat parțial: A fost elaborat proiectul de decizie “Cu privire la aprobarea funcțiilor autorităților publice locale și subdiviziunilor municipiului Chișinău, ce oferă dreptul de a primi locuință de serviciu”. Proiectul a fost prezentat în comisiile de specialitate, și a fost avizat. Ulterior, proiectul menționat a fost înaintat Consiliului municipal Chișinău spre aprobare. | DAFL Serviciul asistenţă juridică (SAJ ), Serviciul locaţiune a fondului locativ (SLFL) |
|  | 3.2.2. Promovarea acestuia în comisiile de specialitate pentru avizare |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. Înaintarea acestuia spre aprobare CMC | Decizie aprobată |  |  |  |
| 3.3. Implementarea Regulamentului cu privire la evidenţă, modul de atribuire şi folosire a locuinţelor sociale, aprobat prin HGRM nr. 447 din 19.06.2017 | 3.3.1. Elaborarea Proiectului de decizie privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei consultative pentru domeniul locuinţelor sociale în municipiul Chişinău | Proiect elaborat Decizie aprobată | Pe parcursul anului | Realizat parțial: A fost elaborat proiectul de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău”. Proiectul a fost prezentat în comisiile de specialitate, și a fost avizat. Ulterior, proiectul menționat a fost înaintat Consiliului municipal Chișinău spre aprobare. | DAFL SAJ SLFL |
|  | 3.3.2. Promovarea proiectului de decizie în comisiile de specialitate |  |  |  |  |
|  | 3.3.3. Înaintarea acestuia spre aprobare CMC |  |  |  |  |
| 3.4. Acordarea suportului metodologic administratorilor Condominiului privind determinarea resurselor financiare necesare pentru gestionarea blocurilor de locuinţe, sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 75 din 30.04.2015 | 3.4.1. Elaborarea unui "Ghid-instrucţiune privind determinarea resurselor financiare necesare pentru gestionarea blocului de locuinţe", în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru chirie şi deservirea blocului, aprobată de către autorităţile publice centrale | Proiectul Ghid-instrucţiune elaborat/ avizat | Semestrul II |  | SMF |
|  | 3.4.2. Înaintarea proiectului "Ghid-instrucţiune" spre avizare şi coordonare cu organele de resort din cadrul Primăriei municipiului Chişinău |  |  |  |  |
| 3.5. Finalizarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea măsurilor de gestionare a cainilor cu și fără stapân, și a nimalelor de companie în municipiul Chişinău | 3.5.1. Consultarea, coordonarea şi avizarea proiectului cu instituţiile de la nivel local, central, cu ONG-uri din domeniul mediului | Proiect coordonat şi avizat Regulament aprobat | Semestrul I | Realizat parțial: Proiectul a fost elaborat și petrecute dezbateri publice. În rezultatul dezbaterilor, a fost luată decizia de a stopa vremelnic înaintarea acestuia spre comisiile de specialitate. | DAS |
|  | 3.5.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului de Regulament |  |  |  |  |
| Obiectivul 4: Aplicarea/Conformarea cerinţelor Sistemului de Management financiar şi control în activitatea entităţii |
| 4.1. Monitorizarea conformării managerilor operaţionali/angajaţilor Direcţiei generale la Standartele Naţionale de Control Intern în sectorul public | 4.1.1. Conlucrare/consilierea managerilor operaţionali ai Direcţiilor/Serviciilor din cadrul Direcţiei generale prin aplicarea SMF | Rapoarte Obiective | Pe parcursul anului | Realizat: Direcțiile /serviciile au întocmit Planuri de activitate cu identificarea riscurilor aferente tuturor acțiunilor pentru anul 2018. A fost întocmit Planul anual de activitate al entității și Registrul consolidat al riscurilor, evaluat riscul inerent /rezidual și identificată reacția la risc. Au fost stabilite obiective și sarcini, întocmit raportul de activitate pentru anul 2017, respectând SNCI | Serviciul control intern (SCI) |
|  | 4.1.2. Întocmirea Rapoartelor de activitate a performanţei colective |  |  |  |  |
|  | 4.1.3. Stabilirea sarcinilor prioritare şi obiectivelor DGLCA după metoda SMART | Plan de activitate |  |  |  |
|  | 4.1.4. Identificarea şi managementul riscurilor aferente proceselor operaţionale | Registrul riscurilor |  |  |  |
| 4.2. Asigurarea implementării noului sistem de management financiar a mijloacelor financiare publice | 4.2.1. Asigurarea implementării noului sistem informaţional de management financiar (SIMF) | SIMF implementat | Pe parcursul anului | Realizat: Noul sistem bancar IBAN pentru efectuarea transferurilor și plăților naționale implementat recent, este continuu îmbunătățit în scopul eficientizării monitorizării, privind utilizarea mijloacelor bugetare alocate. | SMF |
|  | 4.2.2. Asigurarea implementării noului sistem bancar pentru efectuarea transferurilor şi plăţilor naţionale prin utilizarea conturilor noi IBAN (International Bank Account Number) | Sistemul bancar IBAN implementat |  |  |  |

Șef DGLCA

Ion BURDIUMOV

Coordonat: Vasile Efros

Marin Crutoi

Liubovi Zimina

Sergiu Negru

Eduard Capcelea

Executor: Economist superior Greta Bărbuţă