|  | SOCIETATEA PE ACŢIUNI „APĂ-CANAL CHIŞINĂU” str. Albişoara, nr. 38, MD 2005, mun. Chişinău, Republica Moldova tel. 25-69-01, tel / fax: 22-23-49 e-mail: acc@mtc.md web: www.acc.md |
| --- | --- |
| Nr. 01-1109 din 10.06.2010 La nr. ______ din ___________________ | Primăria municipiului Chişinău |

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind rezultatele activităţii S.A. "Apă-Canal Chişinău"

în anul 2009 şi 5 luni ale anului 2010

Pentru perioada de referinţă, S.A. "Apă-Canal Chişinău" a înregistrat un şir de realizări, după cum urmează:

1. În septembrie 2009 a demarat Proiectul de deshidratare a nămolului prin metoda „Geotube” la Staţia de epurare Chişinău.

2. În anul 2009 au fost iniţiate lucrările de eliberare a platformelor de nămol, fiind transportate în anul 2009  - 116,6 mii m3 nămol, iar în primele 5 luni ale anului 2010 - 114 mii m3.

Au fost eliberate 20 ha de teren, din suprafaţa totală de 32,6 ha.

3. De comun acord cu Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Primăriei municipiului Chişinău, au fost desfăşurate lucrări de inventariere a ansamblurilor de evidenţă din apartamentele fondului locativ, ce aparţin întreprinderilor municipale.

În anul 2009 au fost verificate 97 mii apartamente din 2152 blocuri locative, 86 mii contoare, dintre care 66 la sută nu corespund cerinţelor tehnice stabilite.

În anul 2010, repetat, au fost efectuate lucrări de inventariere  în 680 blocuri locative.

Ca urmare a efectuării acestor lucrări, s-a micşorat considerabil cu 1,3 mil. m3 (16%) faţă de anul 2008, volumul de apă înregistrat ca diferenţă de contoare.

4. A fost reconfirmată de către auditorii externi corespunderea Sistemului de management integrat, implementat la întreprindere, conform exigenţelor standardelor de referinţă: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

5. Comparativ cu anul 2008, a fost redus consumul total de energie electrică cu 4,7 mil. kwh, ca urmare a micşorării consumurilor specifice, după cum urmează:

- la pomparea apei             – reducere cu 28 kw/1000m3 (3%);

- la epurarea apelor uzate  – reducere cu 10 kw/1000m3 (5%).

6. Promovarea alocării investiţiilor prin intermediul Proiectului „Facilitatea de investiţii pentru vecinătate”, care preconizează surse din granturi, în valoare de 3 mil. EURO.

7. A fost redus numărul mediu scriptic de angajaţi, în anul 2009 cu 75 persoane.

8. În comparaţie cu anul 2008, a crescut, în ansamblu, nivelul achitărilor pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare cu 1,7 p.%  până la 102,5%, iar nivelul achitărilor întreprinderilor Complexului termoenergetic s-a majorat cu 28,8 p.% până la 134% .

9. Au fost implementate tehnologii noi de tratare a apei, cum ar fi hipocloritul de sodiu, hidroxicloridul de aluminiu, dioxidul de clor.

10. Au fost construite şi reabilitate, în anul 2009 şi 5 luni ale anului 2010 - 19,56 km reţele de apeduct, în sumă de 23 mil. lei şi 0,9 km reţele de canalizare, în sumă de 1,5 mil. lei.

11. În anul 2009, satul Cheltuitor a suplinit lista celor 28 localităţi, asigurate cu apă potabilă. Numărul localităţilor, în care S.A. "Apă-Canal Chişinău" asigură evacuarea apelor uzate, constituie 25.

12. A crescut cu 2 mii (3,4%) numărul utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate.

Director general                                                                      Constantin Becciev

T.Braila

256846

C/d  222470300175, cod BIC BSOCMD2X, B.C.A.  „Banca Socială”, CF 1002600015876, Cod TVA 0600920, capitalul social 553745100 lei