**Graficul efectuării lucrărilor de injectare**

**Autospeciala 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Perioada** | **Strada** |
| 1 | 04.05.2021- 06.05.2021 | bd.Dacia(str. V.Crucii – Estacada Sângera) |
| 2 | 04.05.2021- 06.05.2021 | str.Muncești |
| 3 | 07.05.2021- 10.05.2021 | str.Gr. Botanică |
| 4 | 10.05.2021- 11.05.2021 | str. V.Crucii |
| 5 | 11.05.2021- 17.05.2021 | șos. Hîncești |
| 6 | 17.05.2021- 19.05.2021 | str. Gh.Asachi |
| 7 | 20.05.2021- 24.05.2021 | bd. Renașterii |
| 8 | 24.05.2021- 25.05.2021 | bd. G.Vieru |
| 9 | 26.05.2021- 27.05.2021 | str.M.Kogălniceanu |
| 10 | 27.05.2021- 28.05.2021 | str. București |
| 11 | 31.05.2021- 01.06.2021 | str.Armenească, str.M.Eminescu, str.V.Micle |
| 12 | 01.06.2021- 01.06.2021 | str.M.Sadoveanu |
| 13 | 02.06.2021- 02.06.2021 | str. A.Mateevici |
| 14 | 03.06.2021- 03.06.2021 | str. A.Russo |
| 15 | 07.06.2021- 09.06.2021 | bd.Dacia(str.Gr.Botanică- str. H.Botev) |
| 16 | 10.06.2021- 14.06.2021 | str. C.Orheiului |
| 17 | 15.06.2021- 16.06.2021 | str. T.Vladimirescu |
| 18 | 17.06.2021- 17.06.2021 | str. P.Zadnipru, str. Ig.Vieru |
| 19 | 18.06.2021- 18.06.2021 | str.G.Latină |
| 20 | 18.06.2021- 21.06.2021 | bd.Mircea cel Bătrân |
| 21 | 21.06.2021- 22.06.2021 | str. N.Milescu-Spătarul |
| 22 | 22.06.2021- 23.06.2021 | str. Bucovina |
| 23 | 24.06.2021- 24.06.2021 | str. L.Bîcului |
| 24 | 25.06.2021- 28.06.2021 | str. M.Drăgan |
| 25 | 28.06.2021- 29.06.2021 | str. Ismail |
| 26 | 30.06.2021- 06.07.2021 | str. M.Manole |
| 27 | 05.07.2021- 05.07.2021 | bd. D.Cantemir |
| 28 | 07.07.2021- 07.07.2021 | str. Voluntarilor |
| 29 | 07.07.2021- 09.07.2021 | str. Uzinelor |
| 30 | 12.07.2021- 13.07.2021 | str.M.Sadoveanu |
| 31 | 14.07.2021- 15.07.2021 | str. Grenoble |
| 32 | 16.07.2021- 16.07.2021 | str. V.Alecsandri |